РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ДОЛГОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА НОВИЧИХИНСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ

19.10.2016 г. № 19                                                                        		с. Долгово

Об утверждении программы «Комплексное развитие систем

транспортной инфраструктуры и дорожного

хозяйства на территории муниципального образования

Долговский сельсовет Новичихинского района

Алтайского края на 2016-2026 год»

На основании  Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановления Правительства Российской Федерации от 01.10.2015 года №1050 «Об утверждении требований к Программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений и городских округов» Генерального  плана Долговского сельского поселения Новичихинского района Алтайского края»,  Устава муниципального образования Долговский   сельсовет Новичихинского района Алтайского края Собрание депутатов Долговского сельсовета     РЕШИЛО:

1. Утвердить  Программу «Комплексное развитие систем транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства на территории муниципального образования Долговский сельсовет Новичихинского района Алтайского края на 2016-2026 год»

2. Контроль  за исполнением данного решения возложить на главу сельсовета .

Глава сельсовета                                                                                            С.Н. Баджан

Утверждена

Решением Собрания депутатов

Долговского сельсовета

Новичихинского района Алтайского края

от 19.10.2016 № 19

ПРОГРАММА

«Комплексное развитие систем транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства на территории муниципального образования Долговский сельсовет Новичихинского района Алтайского края на 2016-2026 год»

Паспорт программы

| Наименование программы | Муниципальная программа «Комплексное развитие систем транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства на территории муниципального образования Долговский сельсовет Новичихинского района Алтайского края на 2016-2026 год» (далее – Программа) |
| --- | --- |
| Основания для разработки программы | - Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; Постановление Правительства Российской Федерации от 01.10.2015 года №1050 «Об утверждении требований к Программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений и городских округов» - Генеральный план Долговского сельского поселения Новичихинского района Алтайского края» |
| Разработчик программы | Администрация Долговского сельсовета |
| Исполнители программы | Администрация Долговского сельсовета |
| Контроль за реализацией программы | Контроль за реализацией Программы осуществляет Администрация и Собрания депутатов Долговского сельсовета. |
| Цель программы | Повышение комфортности и безопасности жизнедеятельности населения и хозяйствующих субъектов на территории Долговского сельсовета |
| Задачи программы | 1. Повышение надежности системы транспортной инфраструктуры. 2. Обеспечение более комфортных условий проживания населения сельского поселения, безопасности дорожного движения. |
| Сроки реализации программы | 2016-2026г |
| Объемы и источники финансирования | Источники финансирования: - средства краевого бюджета; - средства местного бюджета. Бюджетные ассигнования, предусмотренные в плановом периоде 2016-2026 года, будут уточнены при формировании проектов бюджета поселения с учетом изменения ассигнований из краевого бюджета. |
| Мероприятия программы | - капитальный ремонт подъезда к с.Долгово -капитальный ремонт автодороги с.Долгово- п. Ильинский -строительство остановочных комплексов в населенных пунктах сельсовета - капитальный ремонт проезжей части улиц с.Долгово ул.Молодежная пос.Ильинский (ул. Центральная) |

1. Характеристика существующего состояния транспортной инфраструктуры Долговского сельсовета, описание проблемы.

Муниципальное образование Долговский сельсовет входит в состав Новичихинского района Алтайского края. Село Долгово является центром сельсовета.  Граничит Долговский сельсовет с Мельниковским сельсоветом Новичихинского района, а также с сельсоветами Волчихинского, Романовского и Мамонтовского районов.

Территория сельсовета составляет 21358,93 га. Удаленное расположение от краевого центра и от основных транспортных, железнодорожных магистралей является одним из существенных неблагоприятных факторов, сдерживающих развитие сельсовета.

В 2 населенных пунктах проживает 681 человек. Удаленность от райцентра с. Новичиха составляет: село Долгово - 46 км., поселок Ильинский – 51 км. Территория сельсовета имеет значительные резервы для развития системы расселения при организации новых видов производств, либо расширении существующих.

По муниципальному образованию с юго-запада на северо-восток проходит автомобильная дорога районного значения, берущая свое начало от трассы регионального значения Волчихи-Барнаул. Пассажирское и грузовое сообщение между населенными пунктами муниципального образования осуществляется по дорогам местного сообщения.

Сельсовет характеризуется слабой транспортной доступностью вследствие неудовлетворительного состояния покрытия дорог.

Строительство, ремонт и содержание автомобильных дорог и сооружений осуществляет  Филиал  Новичихинский  ГУП ДХ «Южное ДСУ».

Развитие и размещение объектов транспортной инфраструктуры сельсовета определено в соответствии с долгосрочной программой развития автомобильных дорог, с учетом социально-экономических потребностей сельсовета и всего Новичихинского района.

В СТП Новичихинского района предусмотрено проведение ремонтных и строительных видов работ на всех автодорогах сельсовета

Проектные предложения:

- капитальный ремонт подъезда к с.Долгово (8 км);

- капитальный ремонт автодороги с. Долгово - п. Ильинский (3,6 км);

- строительство остановочных комплексов в населенных пунктах сельсовета (1 шт в с.Долгово и 1шт. в п.Ильинский);

- капитальный ремонт проезжей части улиц с.Долгово(ул.Молодежная 0,4)и п.Ильинский (ул.Центральная 0,6 км).

- 2. Основные цели и задачи, сроки и этапы реализации  Программы

Основной целью Программы является создание условий для приведения объектов транспортной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия для проживания граждан и улучшения экологической обстановки на территории  Долговского сельсовета.

Основные задачи Программы:

- модернизация, ремонт, реконструкция, строительство объектов благоустройства и дорожного хозяйства;

Бюджетные средства, направляемые на реализацию программы, должны быть предназначены для реализации проектов модернизации объектов транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства, связанных с ремонтом, реконструкцией существующих объектов, а также со строительством новых объектов.

Сроки и этапы реализации программы.

Срок действия программы с 2016-2026  года. Реализация программы будет осуществляться весь период.

3. Мероприятия по развитию системы транспортной инфраструктуры

- капитальный ремонт подъезда к с.Долгово (8 км);

- капитальный ремонт автодороги с. Долгово - п. Ильинский (3,6 км);

- строительство остановочных комплексов в населенных пунктах сельсовета (1 шт в с.Долгово и 1шт. в п.Ильинский);

- капитальный ремонт проезжей части улиц с.Долгово(ул.Молодежная 0,4)и п.Ильинский (ул.Центральная 0,6 км).

В проекте генерального плана согласно рекомендациям СП 42.13330.2011«Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» принята следующая классификация улично-дорожной сети с учетом функционального назначения улиц и дорог, интенсивности движения транспорта на отдельных участках и положения улиц в транспортной схеме населенного пункта:

- главные магистральные улицы;

- основные улицы в жилой застройке;

- второстепенные улицы;

- внутриквартальные проезды.

Для обеспечения грузоперевозок на производственную зону, минуя жилую, проектом предлагается строительство нового участка дороги южнее села. Расстояние от бровки земляного полотна объездной дороги до жилой застройки необходимо принимать в соответствии с действующими нормативами: не менее 50 м. Для защиты застройки от шума и выхлопных газов автомобилей следует предусматривать вдоль дороги полосу зелёных насаждений шириной не менее 10 м.

Главная улица с.Долгово Кооперативная, основные улицы Молодёжная, Школьная. Главная улица п.Ильинский – ул.Центральная. Генеральным планом предлагается вариант дорожной одежды – асфальтобетон.

## Перечень мероприятий по реализации генерального плана МО Долговский сельсовет 
Новичихинского района Алтайского края

| №№ | Наименование объекта | Место размещения объекта | Параметры объекта |  | Мероприятия | Срок реализации, год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.Транспортная инфраструктура |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Автодорога подъезд к с.Долгово | территория МО Долговский сельсовет |  | 8 км | капитальный ремонт |  | 2018-2025 |
| 4.2 | Автодорога | с. Долгово - п. Ильинский |  | 3,6 км | капитальный ремонт |  | 2020-2034 |
| 4.3 | Остановочный комплекс | с. Долгово, ул.Молодёжная п. Ильинский, ул.Центральная |  | 1 шт 1 шт | строительство |  | 2018-2021 |
| 4.4 | Проезжая часть улиц | п. Ильинский, ул.Центральная |  | 0,6 км | капитальный ремонт |  | 2020-2034 |
| 6.4 | Площадка временного хранения ТБО | на северо-восток от от границы с.Долгово |  | 0,2 га | ликвидация |  | 2019-2026 |
| 6.5 | Полигон ТБО | на северо-восток от от границы с.Долгово |  | 0,04 га | строительство |  | 2019-2026 |

3.1. Объемы и источники финансирования.

Программа предполагает финансирование за счёт средств федерального, краевого бюджета и средств местного бюджета

Бюджетные ассигнования, предусмотренные в плановом периоде 2016-2026 года, будут уточнены при формировании проектов бюджета поселения с учетом  изменения ассигнований из краевого бюджета.

3.2.Оценка эффективности реализации Программы

Основными результатами реализации мероприятий являются:

- модернизация и обновление  транспортной инфраструктуры поселения;

- устранение причин возникновения аварийных ситуаций, угрожающих жизнедеятельности человека;

- повышение комфортности и безопасности жизнедеятельности населения.

3.3. Организация контроля за выполнением программы

Ежегодный анализ реализации Программы осуществляет  Администрация Долговского сельсовета. Собрание депутатов Долговского сельсовета заслушивает ежегодно отчёт главы Администрации Долговского сельсовета о работе за год, в т. числе и по реализации Комплексной Программы, вносит коррективы в план работы администрации, обращается с ходатайством в исполнительные и законодательные органы других уровней муниципальных образований (по полномочиям) о включении мероприятий Программы в план финансирования на соответствующий год.

Изменения в Программе и сроки ее реализации, а также объемы финансирования из местного бюджета могут быть пересмотрены Администрацией поселения по ее инициативе или по предложению организаций в части изменения сроков реализации и мероприятий Программы.