«Генеральный план Новичихинского сельского поселения Новичихинского района Алтайского края». Положения о территориальном планировании — утверждаемая часть Общая пояснительная записка шифр 6287 Том I. г. Барнаул, 2012 г.

# ОАО «Алтайгражданпроект» «Генеральный план Новичихинского сельского поселения Новичихинского района Алтайского края». Положения о территориальном планировании — утверждаемая часть Общая пояснительная записка шифр 6287 Том I. Проектная документация разработана в соответствии с градостроительным планом земельного участка, заданием на проектирование, градостроительным регламентом, техническими регламентами, в том числе устанавливающими требования по обеспечению безопасной эксплуатации зданий, строений, сооружений и безопасного использования прилегающих к ним территорий, и с соблюдением технических условий. Главный инженер проекта ________________ Д.И. Ударцев. Генеральный директор; В.П.Колотов. Заместитель генерального директора по производству; Т.И.Павленко. Главный инженер проекта; Д.И.Ударцев. г. Барнаул, 2012 г.

Содержание:

Общие положения	6

1. Цели и задачи территориального планирования.	6

1.1 Цели территориального планирования	6

1.2 Задачи территориального планирования.	6

1.2.1 Пространственное развитие.	6

1.2.2 Совершенствование пространственной структуры территорий.	6

1.2.3 Развитие и регенерация жилых территорий.	7

1.2.4 Развитие общественных центров и объектов социальной инфраструктуры.	7

1.2.5 Реорганизация и развитие производственных территорий.	7

1.2.6 Развитие транспортной инфраструктуры.	7

1.2.7 Развитие инженерной инфраструктуры.	7

1.2.8 Улучшение экологической обстановки и охране окружающей среды.	7

1.2.9 Сохранение исторического и культурного наследия.	7

1.2.10. Предотвращение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.	10

1.2.11. Нормативное правовое обеспечение реализации генерального плана. 	11

2. Перечень основных мероприятий по территориальному планированию и последовательность их выполнения.	12

2.1. Мероприятия по развитию функционально-планировочной структуры. 	12

2.2. Мероприятия по развитию основных функциональных зон для обеспечения размещения объектов капитального строительства.	12

2.2.1 Жилые зоны:	12

2.2.2 Зона общественного центра:	12

2.2.3 Производственные зоны:	12

2.2.4 Зона транспортной инфраструктуры:	13

2.2.5 Зона инженерной инфраструктуры. 	13

2.2.6 Рекреационные зоны:	14

2.3. Мероприятия по развитию и размещению объектов капитального строительства.	14

2.3.2 Развитие общественного центра:	14

2.3.3 Развитие и размещение объектов социальной сферы:	15

2.3.4 Развитие и размещение объектов производственной сферы.	16

2.3.5 Развитие и размещение объектов транспортной инфраструктуры.	16

2.3.6. Мероприятия по инженерной подготовке территории.  	17

2.3.7. Развитие и размещение объектов инженерной инфраструктуры..	17

2.3.7.1. Водоснабжение.	17

2.3.7.2. Водоотведение.	17

2.3.7.3. Теплоснабжение.	18

2.3.7.4. Газоснабжение.	18

2.3.7.5. Электроснабжение.	18

2.3.7.6. Связь и сигнализация.	18

2.4 Мероприятия по охране окружающей среды, благоустройству и озеленению территории населенного пункта, использованию и охране лесов.	19

2.5 Мероприятия по благоустройству, озеленению и санитарной очистки территорий.	19

2.5.1. Мероприятия по озеленению территорий.	19

2.6. Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.	20

2.7. Мероприятия по нормативному правовому обеспечению реализации генерального плана.20

СОСТАВ ПРОЕКТНЫХ МАТЕРИАЛОВ

| № п/п | Наименование | Гриф | Масштаб | Кол-во экз. | Марка листа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Схема административных границ, территорий и земель. |  | 1 : 25 000 | 4 | ГП-1 |
| 2 | Схема функциональных зон и ограничений использования территорий сельского поселения. |  | 1 : 25 000 | 4 | ГП-2 |
| 3 | Схема функциональных зон и ограничений использования территорий с. Новичиха. |  | 1 : 5 000 | 4 | ГП-2-1 |
| 4 | Схема функциональных зон и ограничений использования территорий пос. Мамонтово. |  | 1 : 5 000 | 4 | ГП-2-2 |
| 5 | Схема генерального плана. Основной чертеж Новичихинского сельского поселения. |  | 1 : 25 000 | 4 | ГП-3 |
| 6 | Схема генерального плана. Основной чертеж. с. Новичиха. |  | 1 : 5 000 | 4 | ГП-3-1 |
| 7 | Схема генерального плана. Основной чертеж. пос. Мамонтово. |  | 1 : 5 000 | 4 | ГП-3-2 |
| 8 | Схема развития капитальных объектов, включая объекты социального обслуживания. с. Новичиха. |  | 1:5 000 | 4 | ГП-4 |
| 9 | Схема развития объектов транспортной инфраструктуры с. Новичиха. |  | 1:5000 | 4 | ГП-5 |
| 10 | Схема развития объектов транспортной инфраструктуры пос. Мамонтово. |  | 1:5000 | 4 | ГП-5-1 |
| 11 | Схема инженерной подготовки территории с. Новичиха. |  | 1:5000 | 4 | ГП-6 |
| 12 | Схема инженерной подготовки территории пос. Мамонтово. |  | 1:5000 | 4 | ГП-6-1 |
| 13 | Схема территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций. с. Новичиха. |  | 1:5000 | 4 | ГП-7 |
| 14 | Схема территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций. пос. Мамонтово. |  | 1:5000 | 4 | ГП-7-1 |
| 15 | Схема развития объектов инженерной инфраструктуры. Водоснабжение. с. Новичиха. |  | 1:5000 | 4 | ГП-8 |
| 16 | Схема развития объектов инженерной инфраструктуры. Водоснабжение. пос. Мамонтово. |  | 1:5000 | 4 | ГП-8-1 |
| 17 | Схема развития объектов инженерной инфраструктуры. Водоотведение. с. Новичиха. |  | 1:5000 | 4 | ГП-9 |
| 18 | Схема развития объектов инженерной инфраструктуры. Теплоснабжение. с. Новичиха. |  | 1:5000 | 4 | ГП-10 |
| 19 | Схема развития объектов инженерной инфраструктуры. Электроснабжение. с. Новичиха. |  | 1:5000 | 4 | ГП-11 |
| 20 | Схема развития объектов инженерной инфраструктуры. Электроснабжение. с. Мамонтово. |  | 1:5000 | 4 | ГП-11-1 |
| 21 | Схема развития объектов инженерной инфраструктуры. Наружные сети связи. с. Новичиха. |  | 1:5000 | 4 | ГП-12 |
| 22 | Схема развития объектов инженерной инфраструктуры. Газоснабжение. с. Новичиха. |  | 1:5000 | 4 | ГП-13 |
| 23 | Схема развития объектов инженерной инфраструктуры. Газоснабжение. с. Мамонтово. |  | 1:5000 | 4 | ГП-13-1 |
|  | Пояснительная записка | ДСП |  |  |  |

Общие положения:

В соответствии со ст. 23 градостроительного Кодекса, положения о территориальном планировании, содержащиеся в генеральных планах, включают в себя цели и задачи территориального планирования, а также перечень мероприятий по территориальному планированию и указание на последовательность их выполнения.

  - Цели и задачи территориального планирования.

1.1 Территориальное планирование направлено на определение функционального назначения территории сельского поселения исходящих из совокупности социально-экономических, экологических и  иных факторов в целях: - обеспечения устойчивого развития территории, - формирования благоприятной среды жизнедеятельности, - развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур.

1.2 Задачи территориального планирования.

1.2.1 Пространственное развитие.

Направлено в основном на определение границ производственной зоны и разработки предложений по выносу из жилой застройки производственных, хозяйственных и коммунальных зданий и сооружений, а также на расширение границ населенных пунктов. Сельское поселение в дальнейшем будет развиваться в своих границах с усовершенствованием планировочной структуры. Село Новичиха будет развиваться в юго-западном и восточном направлении, поселок Мамонтово — в существующих границах.

1.2.2 Совершенствование пространственной структуры территорий.

Баланс территорий: Земельные ресурсы сельского поселения Новичихинский сельсовет составят 31260 га, из них - земли сельскохозяйственного назначения — 20118,48 га, земли лесного фонда — 10123 га, земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения – 105,12 га, земли населенных пунктов — 913,4 га, в том с. Новичиха — 808,9 га, п. Мамонтово - 104,5 га.

Территория, занимаемая жилой застройкой, в с. Новичиха составляет 408,9 га, общественно-деловая зона — 21,2 га, производственная зона — 33,9 га, зона инженерной и транспортной инфраструктур — 68,6 га, рекреационная зона — 4,8 га, зона специального назначения — 25,5 га.

Поселок Мамонтово — будет развиваться в существующих границах. Общая площадь поселка Мамонтово — 104,5 га. Территория, занимаемая жилой застройкой, составляет 59,6 га, общественно-деловая зона — 0,3 га,  зона инженерной и транспортной инфраструктур — 5,6 га, рекреационная зона — 8,1 га.

1.2.3 Развитие и регенерация жилых территорий.

Направлено на обеспечение нормальных условий проживания и улучшение архитектурного облика и повышение уровня благоустройства.

1.2.4 Развитие общественных центров и объектов социальной инфраструктуры.

Создание общественного центра и размещение учреждений культурно-бытового обслуживания.

1.2.5 Реорганизация и развитие производственных территорий.

Упорядочение сложившегося функционального зонирования территории в соответствии с санитарно-гигиеническими, функциональными, экономическими, эстетическими и другими требованиями.

1.2.6 Развитие транспортной инфраструктуры.

Упорядочение сложившейся сети улиц и проездов.

1.2.7 Развитие инженерной инфраструктуры.

Повышение уровня инженерного обеспечения населенного пункта.

1.2.8 Улучшение экологической обстановки и охране окружающей среды.

Охрана атмосферного воздуха, вод, почв, растительности.

1.2.9 Сохранение исторического и культурного наследия.

На территории муниципального образования  расположено 2 памятника археологии и 4 памятника истории.

| № п/п | Наименование | Датировка | Автор открытия | Год открытия | Местонахождение | Решение о постановке на гос. учет краевого значения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Памятники археологии |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Парасково, поселение | поздний неолит, ранний железный век | Шмидт А.В. | 2002 | В 3,5 км к северу северо-востоку от с. Новичиха |  |
| 2 | Новичиха, поселение | эпоха бронзы, 5 - 1 вв. до н.э. | Иванов Г.Е., Лунев В.Д. | 1972 | В 3 - 5 км к СВ от с. Новичиха | Постановление АКЗС № 169 от 28.12.1994 г. |
| Памятники истории |  |  |  |  |  |  |
|  | Наименование | Датировка | Автор | Год установки | Местонахождение | Решение о постановке на гос. учет краевого значения |
| 1 | Братская могила партизан |  | неизвестен | 1920, 1936гг. | Новичиха с., центр села | Решение АКСДТ № 962 от 20.12.49 г. |
| 2 | Памятник воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны (1941 - 1945 гг.) |  | неизвестен | 1975 | Новичиха с., Ленинская ул. | Постановление АКСНД № 94 от 02.04.01 г. |
| 3 | Памятник воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны (1941 - 1945 гг.) |  | неизвестен | 1970 | Новичиха с., Красноармейская ул., 18 // Первомайская ул. | Постановление АКСНД № 94 от 02.04.01 г. |
| 4 | Памятник воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны (1941 - 1945 гг.) |  | неизвестен | 1980 г. | Мамонтово с., Барнаульская ул., 1а | Постановление АКСНД № 94 от 02.04.01 г. |

### Мероприятия по сохранению объектов историко-культурного наследия предполагают:

### Право пользования объектами культурного наследия, включенными в реестр, право пользования земельными участками, в пределах которых располагаются объекты археологического наследия, право пользования выявленными объектами культурного наследия осуществляется физическими и юридическими лицами с обязательным выполнением следующих требований:

### - обеспечение целостности и сохранности объектов культурного наследия;

### - предотвращение ухудшения физического состояния объектов культурного наследия и изменения особенностей, составляющих предмет охраны, в ходе эксплуатации;

### - проведение мероприятий по обеспечению физической сохранности объектов культурного наследия;

### - применение мер по обеспечению сохранности объектов культурного наследия при проектировании и проведении хозяйственных работ;

### - обеспечение режима содержания земель историко-культурного назначения;

### - обеспечение доступа к объектам культурного наследия;

### - иных требований, установленных законодательством.

### На территории объектов культурного наследия запрещается проведение земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ за исключением работ по сохранению данного памятника и (или) его территории, а также хозяйственной деятельности, не нарушающей целостности памятников и не создающей угрозы его повреждения, разрушения или уничтожения.

### Мероприятия по обеспечению физической сохранности объектов культурного наследия (работы по сохранению памятников) включают в себя ремонтно-реставрационные, научно-исследовательские, изыскательские, проектные и производственные работы, работы по консервации, приспособлению объектов культурного наследия для современного использования, научно-методическое руководство, технический и авторский надзор, в исключительных случаях – спасательные археологические полевые работы (археологические раскопки).

### Работы по сохранению памятников проводятся по согласованию с органом охраны объектов культурного наследия Алтайского края –  управлением Алтайского края по культуре и архивному делу.

### Меры по обеспечению сохранности объектов культурного наследия при проектировании и проведении землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ (далее – хозяйственных работ) включают в себя:

### - разработку разделов об обеспечении сохранности объектов культурного наследия в проектах проведения хозяйственных работ;

### - включение в состав указанных разделов мероприятий по обеспечению физической сохранности объектов культурного наследия;

### - согласование проектирования и проведения работ с управлением Алтайского края по культуре и архивному делу;

### - приостановку хозяйственных работ в случае обнаружения объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия (ранее неизвестного памятника археологии);

### информирование об обнаруженном объекте управления Алтайского края по культуре и архивному делу;

### - возобновление приостановленных работ по письменному разрешению управления Алтайского края по культуре и архивному делу, после устранения угрозы нарушения целостности и сохранности выявленного объекта культурного наследия.

### К землям историко-культурного назначения, правовой режим которых регулируется земельным законодательством Российской Федерации, относятся земельные участки в границах территорий объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, а также в границах территорий выявленных объектов культурного наследия.

### Условия доступа к объекту культурного наследия устанавливаются собственником объекта культурного наследия по согласованию с управлением Алтайского края по культуре и архивному делу.

### Собственники и пользователи земельных участков, в границах которых находятся объекты археологического наследия, уведомляются о расположении археологических объектов на принадлежащих им земельных участках, о требованиях к использованию данных земельных участков.

### Собственники (пользователи) объектов культурного наследия, земельных участков, в пределах которых находятся объекты археологического наследия, заключают охранные обязательства с управлением Алтайского края по культуре и архивному делу.

### В целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его исторической среде на сопряженной с ним территории устанавливаются зоны охраны объекта культурного наследия: охранная зона, зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности, зона охраняемого природного ландшафта.

### Границы зон охраны объектов культурного наследия, режимы использования земель и градостроительные регламенты в границах данных зон утверждаются Администрацией Алтайского края на основании проектов зон охраны объектов культурного наследия.

    - Предотвращение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

В Новичихинском сельском совете возможны следующие техногенные чрезвычайные ситуации: аварии грузового, легкового и пассажирского транспорта; пожар на автозаправочных станциях; аварии на объектах экономики, имеющих АХОВ; аварии на электроэнергетических станциях; аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения; возможны пожары на объектах экономики: цеха лесхоза, складские помещения, производственные здания, животноводческие фермы, склады хранения сена.

В Новичихинском сельском совете возможны следующие природные чрезвычайные ситуации:

а) Ураганные ветры, снежные заносы, сильные дожди, град, мороз, туман, жара - могут создать чрезвычайную ситуацию с нарушением нормальной деятельности населения и производственной деятельности.

б) Опасные гидрологические явления (подтопление талыми водами): в с. Новичиха может создаться угроза подтопления жилого массива приозерной зоны, разрушение жилых домов, учреждений, коммуникаций, дорожного полотна.

в) Лесные пожары и особенно при сильном ветре возможно их распространение в с. Новичиха на жилой массив, Центральную районную больницу, дом престарелых.

г) Пожары степных массивов сельхозкультур, при сильном ветре возможно выгорание больших площадей посевов и лесозащитных полос.

В целом на территории образования необходимо проведение следующих мероприятий по предотвращению чрезвычайных ситуаций техногенного характера:

- обеспечение санитарно-защитных зон и противопожарных разрывов от складов ГСМ;

- контроль над состоянием емкостей с ГСМ, замена поврежденного коррозией оборудования;

- применение изоляционных покрытий, исключающих попадание нефтепродуктов в почву;

- строгое соблюдение противопожарных нормативов и требований;

- разработка паспортов безопасности на предприятия высокого класса опасности.

Предотвращение образования взрыво- и пожароопасной среды на объектах теплоснабжения обеспечивается:

- применением герметичного производственного оборудования;

- соблюдением норм технологического режима;

- контролем состава воздушной среды и применением аварийной вентиляции.

Для обеспечения нормального функционирования объектов жизнеобеспечения и предотвращения возникновения чрезвычайных ситуаций необходимо соблюдение специального режима в пределах охранных зон объектов инженерной и транспортной инфраструктуры. Наличие охранных зон объектов инженерной и транспортной инфраструктуры в комплексе зон с особыми условиями образования накладывает дополнительные ограничения хозяйственного освоения территории образования.

1.2.11. Нормативное правовое обеспечение реализации генерального плана.

- обеспечение контроля за реализацией генерального плана;

- разработка муниципальных правовых актов в области градостроительных и земельно-имущественных отношений;

- внедрение в практику предоставления земельных участков из состава земель муниципальной собственности на территории населенного пункта для целей строительства и целей, не связанных со  строительством, процедуры торгов.

2. Перечень основных мероприятий по территориальному планированию и последовательность их выполнения.

2.1. Мероприятия по развитию функционально-планировочной структуры.

Генеральным планом устанавливается зонирование территории населенных пунктов. Выделяются  следующие функциональные зоны:  жилая зона (индивидуальная жилая зона), зона общественно-делового назначения (торгового назначения, учебно-образовательного назначения, культурно-досугового назначения), производственная зона, зона транспортной инфраструктуры, зона инженерной инфраструктуры, рекреационная зона, зона специального назначения.

В основу планировочной структуры населенного пункта положена сложившаяся планировка территорий и существующий природный каркас.

2.2. Мероприятия по развитию основных функциональных зон для обеспечения размещения объектов капитального строительства.

2.2.1 Жилые зоны:

— уплотнение жилой застройки за счет свободных территорий в пределах границ существующих селений;

— реконструкция жилых кварталов;

— развитие индивидуальной жилой застройки на свободных территориях в юго-западной, восточной и южной частях села Новичиха.

2.2.2. Зона общественного центра:

— развитие существующего общественного центра;

— создание необходимого комплекса учреждений культурно-бытового обслуживания;

- выделение в плане села Новичиха и поселка Мамонтово главной площади;

- снос музыкальной школы;

— достижение выразительного архитектурно-пространственного решения центра, используя в этих целях не только объемы существующих и новых зданий, но и зеленые насаждения и окружающий ландшафт.

2.2.3 Производственные зоны:

— запланированы мероприятия по структурной и технологической реорганизации существующих производственных и коммунально-складских территорий, обеспечивающих соблюдение нормативных размеров санитарно-защитных зон;

- вынос из жилой застройки производственных и коммунальных зданий и сооружений на специально отведенные участки, образующие производственную зону;

- устройство санитарно-защитных зон.

2.2.4 Зона транспортной инфраструктуры:

— мероприятия по формированию зон транспортной инфраструктуры с целью повышения качества обслуживания транспорта;

— размещение зон  транспортной инфраструктуры под строительство дорог, улиц, проездов, объектов транспорта;

— план красных линий определяется существующей сетью улиц, а так же строительством новых, предлагаемых генпланом. Ширина улиц принимается с учетом существующих зданий;

—  упорядочение сети улиц и проездов.

2.2.5 Зона инженерной инфраструктуры.

Водоснабжение :

- реконструкция существующих сетей водопровода, находящихся в неисправном состоянии;

- для дальнейшей эксплуатации сохраняются существующие резервуары, башни и насосная станция  второго подъема;

- водозаборные скважины, расположенные в зоне жилой застройки, закрываются и могут быть использованы как резервные источники водоснабжения.

Водоотведение:

- расширение полей фильтрации до площади 8,6 га;

- постройка пяти канализационных насосных станций для передачи стоков на  главную насосную станцию;

- предусматривается строительство безнапорной канализационной сети ( общая длина проектируемой сети 39800 м.);

предусматривается строительство двух напорных трубопроводов канализационной сети ( общая длина проектируемой сети 3100 м.).

Теплоснабжение:

- все мелкие котельные ликвидируются;

- квартальная котельная сохраняется для дальнейшей эксплуатации как тепловой пункт;

теплоснабжение предприятий и больницы от собственных котельных.

Проект газоснабжения предусматривает:

- строительство ГРС  Новичиха, подключение от магистрального газопровода;

- строительство ГГРП в с. Новичиха и с. Мамонтово;

- строительство 12-ти ГРП в с. Новичиха и одной в с. Мамонтово;

- строительство газопроводов высокого давления I категории 1,2 МПа от ГРС до ГГРП;

- строительство газопроводов высокого давления II категории 0,6 МПа от ГГРП до ГРП;

- строительство газопроводов низкого давления от  ГРП до потребителей;

- перевод существующих и перспективных котельных на природный газ;

- перевод газовых плит, работающих на сжиженном газе, на природный газ;

- установку индивидуальных газовых отопительных установок в индивидуальных жилых домах для нужд отопления и приготовления ГВС.

Электроснабжение:

- реконструкция линий электропередач ВЛ-10 кВ;

- строительство линий электропередач ВЛ-10 кВ;

- реконструкция трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ;

- строительство десяти трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ.

Связь:

- расширение АТС.

2.2.6 Рекреационные зоны:

— проектом предлагается максимальное сохранение зеленых насаждений и посадка новых для создания более комфортной среды жизнедеятельности;

— озеленение улиц и мест отдыха, парки и т.д.

2.3. Мероприятия по развитию и размещению объектов капитального строительства.

2.3.1 Размещение объектов жилищной сферы:

— снос ветхого и аварийного жилья (9 435,5 кв. м. - 1 очередь строительства; 11 881,5 кв. м. - на расчетный срок);

— упорядочение существующей жилой застройки с увеличением зоны индивидуальной жилой застройки — до 468,5 га .

— размещение жилого строительства на свободных территориях в восточной части села, а также в юго-западной части (на землях запаса) — 5 904 кв. м. - 1 очередь строительства, 14 400 кв. м. - на расчетный срок;

— резервные территории под жилищное строительство предусматриваются на землях сельхозназначения в восточной части и на месте фермы КРС ООО «Россия»- в черте населенного пункта на окончание расчетного срока.

2.3.2 Развитие общественного центра:

— благоустройство центральной площади села, включает в себя ограничение транспортного движения посредством установки металлического декоративного ограждения, устройство газонов и цветников, а также установкой малых архитектурных форм (скамейки, урны, светильники);

— организация транспортных подъездов к общественным зданиям, не проходящих через центральную площадь;

— разбивка перед зданиями общественного назначения  небольших площадок с устройством газонов и цветников ограниченных железобетонными бордюрами;

— общая часть главной площади, пешеходный выход к пруду по ул. Ленина, а также пирс озеленяются и оформляются как места отдыха и прогулок;

— центральная часть села оборудуется уличным освещением - светильниками на опорных столбах;

— обновление (реконструкция) фасадов общественных зданий;

— создание системы подцентров в юго-западной (ул. Морозова — Депутатская), в юго-восточной (по ул. Островского) и в восточной (ул. Ленина) частях жилой застройки, с размещением там учреждений повседневного пользования;

— благоустройство выхода из центра и с главной улицы к пруду Центральному;

— декоративная подрезка деревьев, удаление дикорастущей поросли.

2.3.3 Развитие и размещение объектов социальной сферы:

- разработка проектно-сметной документации и строительство  детского дома творчества на 27 мест;

— разработка проектно-сметной документации и строительство  гостиницы на 33 места;

— разработка проектно-сметной документации и строительство  крытого рынка 5 704 м² торговой площади;

— разработка проектно-сметной документации и строительство  детской юношеской спортивной школы на 7 мест;

— разработка проектно-сметной документации и строительство  детских садов общей вместимостью 180 мест;

— разработка проектно-сметной документации и строительство  предприятия общественного питания на 36 мест;

— разработка проектно-сметной документации и строительство  общественной бани на 31 место;

— разработка проектно-сметной документации и строительство  учреждения бытового обслуживания;

— строительство спортивной площадки;

— строительство детских площадок;

— для беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной инфраструктуры, общественным, жилым и производственным зданиям необходимо устройство пандусов;

— при планировке и застройке сел должно предусматриваться не менее 10% парковочных мест для стоянки специальных автотранспортных средств инвалидов;

  - создание объектов общественного питания и бытового обслуживания населения на территориях подцентров, а так же в черте планируемого парка отдыха в южной части  села;

— реконструкция центрального стадиона: замена покрытия, ремонт трибун, рекультивация поля, озеленение, строительство новых спортивно-игровых площадок;

  - строительство хоккейных коробок и дворовых спортивных площадок;

— реконструкции согласно проекту подлежат здания администрации сельского совета, РОВД района, управление ветеринарии, районного узла связи, почты, школа, детских садов, сельского клуба, районного дома культур, спортивной школы, церкви, поста ГИБДД стадиона, районного парка отдыха;

— капитальный ремонт больницы и поликлиники, пожарной части, столовой (на расчетный срок), библиотеки, парка памяти, текущий ремонт пенсионного фонда, редакции, сельского совета, бани, дома престарелых, зданий суда и федеральной службы исполнения наказаний.

2.3.4 Развитие и размещение объектов производственной сферы.

- определена территория  для переноса существующих производств — машинно-тракторного парка ООО «Россия», площадью 5,9 га.

— определена территория  для переноса существующих производств — животноводческого комплекса молочной фермы ООО «Россия», площадью 16,4 га в восточную часть от села на земли сельскохозяйственного назначения;

— выделена площадка  под размещение коммунально-складских объектов и промышленных предприятий, для которых проектом не определена отраслевая принадлежность.

— строительство кирпичного завода в северной части поселка на отведенной территории;

2.3.5 Развитие и размещение объектов транспортной инфраструктуры.

— план красных линий определяется существующей сетью улиц, а так же строительством новых, предлагаемых генпланом. Ширина улиц принимается с учетом существующих зданий;

— устройство твердого дорожного полотна покрытия объездной дороги (1 очередь строительства);

— устройство новой объездной транзитной дороги за пределами населенного пункта (расчетный срок);

— устройство пешеходного моста на металлическом каркасе через пруд Ворошиловский, соединяющий селитебную территорию с общественным центром;

— замена  и установка новых остановочных павильонов в местах остановок общественного транспорта;

— реконструкция существующего дорожного покрытия.

Устройство посадочной площадки и полосы разгона для самолета АН-82 на землях сельхозназначения в южной части - за границами населенного пункта.

Улично-дорожная сеть и поселковый транспорт. Предусматривается совершенствование улично-дорожной сети: основные улицы, обустройство дорожной одежды с облегченным типом покрытия – ширина проезжей части 7,5 м, протяженностью 4,0 км, площадь покрытия 30000 кв. м.; второстепенные улицы и проезды, дорожная одежда переходного типа – ширина проезжей части 6 м, протяженностью 13,2 км, площадь покрытия 79200 кв. м.

Проектируемые улицы – ширина проезжей части 6 м, протяженностью 4,0 км., площадью покрытия  28 000 кв. м.

2.3.6.  Мероприятия по инженерной подготовке территории.

— капитальный ремонт плотин;

— очистка верхнего водоема;

— расчистка береговой зоны от наносов, заиливания, растительности;

— благоустройство береговой зоны;

— дноуглубление прудов до 2 м в местах отдыха;

— расчистка русла реки от наносов;

- укрепление береговых откосов одерновкой;

- расчистка, дноуглубление предусмотрены на расчетный срок.

    - Развитие и размещение объектов инженерной инфраструктуры..

2.3.7.1. Водоснабжение.

- предусматривается строительство водопровода к перспективной приусадебной  застройке (общая длина проектируемой сети 21200 м.);

- реконструкция существующих сетей водопровода находящихся в неисправном состоянии;

- для дальнейшей эксплуатации сохраняются существующие резервуары, башни и насосная станция  второго подъема;

- водозаборные скважины, расположенные в зоне жилой застройки, закрываются и могут быть использованы как резервные источники водоснабжения.

      - Водоотведение.

-  проектом необходимо расширение полей фильтрации до площади 8,6 га;

- проектом необходима постройка пяти канализационных насосных станций для передачи стоков на  главную насосную станцию;

- предусматривается строительство безнапорной канализационной сети ( общая длина проектируемой сети 39800 м.);

- предусматривается строительство двух напорных трубопроводов канализационной сети ( общая длина проектируемой сети 3100 м.).

2.3.7.3. Теплоснабжение.

- все мелкие котельные ликвидируются;

- квартальная котельная сохраняется для дальнейшей эксплуатации как тепловой пункт;

- теплоснабжение предприятий и больницы обеспечивается от собственных котельных;

- проектом предусматривается реконструкция Школьной котельной с увеличением ее производительности до 2,1 Гкал/час;

- проектом предусматривается строительство двух новых котельных (производительность каждой  0,5 Гкал/час);

- предусматривается строительство тепловых сетей (общая длина проектируемой сети 1640 м);

- реконструкция квартальной котельной.

2.3.7.4. Газоснабжение.

- проектом предусматривается перевод существующих котельных с твердого топлива на газ.

2.3.7.5. Электроснабжение.

- строительство девяти трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ в проектируемой жилой застройке на территории с. Новичиха, и одной ТП 10/0,4 кВ на территории с. Мамонтово;

- строительство распределительных линий электропередач 10 кВ в проектируемой жилой застройке;

- по улицам Пионерская, Островского, Пушкина, Чехова, Морозова, Октябрьская, Хлеборобная, Новая выполняется наружное освещение;

- замена трансформаторных подстанций с увеличением мощности трансформаторов в существующей жилой застройке.

2.3.7.6. Связь и сигнализация.

- расширение АТС на 512 номеров.

2.4 Мероприятия по охране окружающей среды, благоустройству и озеленению территории населенного пункта, использованию и охране лесов.

— мероприятия по борьбе с эрозией почв;

— обеспечение чистоты почвенно-растительного покрова (защита от механического, химического и бактериального загрязнения);

— организация системы удаления мусора;

— основным мероприятием по снижению шума от городских магистралей является вынос транзитного грузового движения на объездные дороги;

— централизованные системы водоснабжения и водоотведения;

— сброс производственных стоков после локальной очистки;

— строительство новых полей фильтрации.

2.5 Мероприятия по благоустройству, озеленению и санитарной очистки территорий.

2.5.1 Мероприятия по озеленению территорий.

— создание системы зеленых насаждений; ветрозащитные полосы;

— посадка газонов;

— участки озеленения общего, ограниченного, специального назначения;

— капитальная реконструкция Парка Памяти, включающая мероприятия по усовершенствованию внешнего эстетического облика;

— полная реконструкция Центрального парка культуры и отдыха: зонирование на места активного и тихого отдыха,  установка малых архитектурных форм, садовой мебели, обновление покрытий пешеходных дорожек, освещение;

— развитие зоны отдыха села на правом берегу южного водоема;

— благоустройство прибрежных пирсов;

— создание участков зелени общего пользования (скверов) в зоне усадебной застройки;

- создание озелененных санитарно защитных зон предприятий.

    - Мероприятия по санитарной очистке территорий.

— организация планово-регулярной системы очистки населенного пункта, своевременного сбора и вывоза всех бытовых отходов;

—   выявление несанкционированных свалок;

- реконструкция полигона ТБО (окопка территории, зонирование по сортировке отходов);

- разработка проектно-сметной документации и строительство полигона ТБО площадью 2 га.

— разработка проектно-сметной документации и строительство скотомогильника с устройством биотермической ямы в северной части от села;

— устройство удобных подъездных путей к скотомогильнику;

— расширение существующего кладбища в восточном направлении до 3,4 га, с условием запрещения захоронений на близком расстоянии от населенного пункта, с соблюдением требуемых санитарных норм;

- перезатаривание и утилизация непригодных и устаревших пестицидов по целевой государственной программе .

  - Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

— обеспечение устойчивости зданий и сооружений, применение конструктивных решений согласно 6 балльным условиям сейсмичности (СНиП. II-7-81);

— реализация защитных инженерно-геологических мероприятий при строительстве объектов;

— обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселения;

— создание, содержание и организация деятельности аварийно-спасательных служб;

— осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья;

— предупреждение чрезвычайных ситуаций во время прохождения весеннего паводка;

- мероприятия по порядку организации и ведения гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций ведутся в соответствии с федеральными законами и постановлениями Правительства РФ.

  - Мероприятия по нормативному правовому обеспечению реализации генерального плана.

Генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия по достижению поставленных задач нормативно-правового обеспечения реализации генерального плана и устойчивого развития Новичихинского сельского поселения Алтайского края.

- подготовка плана реализации генерального плана Новичихинского сельского поселения;

- подготовка правил землепользования и застройки Новичихинского сельского поселения;

- подготовка проекта планировки и межевания Новичихинского сельского поселения.

Перечень мероприятий по реализации генерального плана Новичихинского сельского поселения

Новичихинского района Алтайского края.

| № п/п | Наименование объекта | Описание места размещения объекта | Параметры объекта | Мероприятия | Стоимость млн. руб. (в текущих ценах) | Источник финансирования | Срок реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Музыкальная школа | с. Новичиха, ул. Ленинская | - | Разработка проекта производства работ, демонтаж | 1,4 | Местный бюджет | 1 очередь строительства 2012-2016 гг. |
| 1.2 | Детский дом творчества | с. Новичиха, ул. Ленинская | 28 мест 500 кв.м. | Разработка проектно-сметной документации, строительство | 7,38 1,84 | Краевой бюджет местный бюджет | 1 очередь строительства 2012-2016 гг. |
| 1.3 | Гостиница | с. Новичиха, пер. Юбилейный | 33 места 700 кв.м. | Разработка проектно-сметной документации, строительство | 28,09 | Внебюджетные источники | 2 очередь строительства 2017-2030 гг. |
| 1.4 | Крытый рынок | с. Новичиха, ул. Ленинская | 5 704 кв. м. торговой площади | Разработка проектно-сметной документации, строительство | 175,61 175,52 | Местный бюджет внебюджетные источники | 1 очередь строительства 2012-2016 гг. |
| 1.5 | Детская юношеская спортивная школа | с. Новичиха, ул. 70 лет ВЛКСМ | 10 мест 3000 кв.м. | Разработка проектно-сметной документации, строительство | 1,58 3,17 0,53 | Федеральный бюджет Краевой бюджет Местный бюджет | 2 очередь строительства 2017-2030 гг. |
| 1.6 | Детский сад | с. Новичиха, ул. Островского | 65 мест 2000 кв. м. | Разработка проектно-сметной документации, строительство | 76,77 19,19 | КБ МБ | 2 очередь строительства 2017-2030 гг. |
| 1.7 | Детский сад | с. Новичиха, ул. Морозова | 65 мест | Разработка проектно-сметной документации, строительство | 76,77 19,19 | КБ МБ | 2 очередь строительства 2017-2030 гг. |
| 1.8 | Детский сад | с. Новичиха, новый микрорайон, восточная часть | 65 мест | Разработка проектно-сметной документации, строительство | 76,77 19,19 | КБ МБ | 2 очередь строительства 2017-2030 гг. |
| 1.9 | Общественная баня | с. Новичиха, ул. Красноармейская | 30 мест | Разработка проектно-сметной документации, строительство | 5,15 5,14 | МБ ВС | 2 очередь строительства 2017-2030 гг. |
| 1.10 | Администрация района | с. Новичиха, ул. Первомайская | 40 чел. работников | Разработка проектно-сметной документации, реконструкция | 7,73 | МБ | 1 очередь строительства 2012-2016 гг. |
| 1.11 | РОВД района | с. Новичиха, ул. Космонавтов | 50 чел. работников | Разработка проектно-сметной документации, реконструкция | 7,37 1,84 | КБ МБ | 1 очередь строительства 2013-2016 гг. |
| 1.12 | Управление ветеринарии | с. Новичиха, ул. 70 лет ВЛКСМ | 28 чел. работников | Разработка проектно-сметной документации, реконструкция | 5,95 | МБ | 1 очередь строительства 2012-2016 гг. |
| 1.13 | Районный узел связи | с. Новичиха, пер. Первомайский | 16 чел. работников 1000 кв. м. | Разработка проектно-сметной документации, реконструкция | 2,84 | ВС | 1 очередь строительства 2012-2016 гг. |
| 1.14 | Почта | с. Новичиха, пер. Первомайский | 17 чел. работников | Разработка проектно-сметной документации, реконструкция | 2,94 | ФБ | 1 очередь строительства 2012-2016 гг. |
| 1.15 | Начальная школа | с. Новичиха, ул. Ленинская | 120 мест 3200 кв. м. | Разработка проектно-сметной документации, реконструкция | 29,1 7,25 | КБ МБ | 1 очередь строительства 2012-2016 гг. |
| 1.16 | Среднеобразовательная школа | с. Новичиха ,ул. Ленинская | 900 мест 12000 кв. м. | Капитальный ремонт | 16 4 | КБ МБ | 1 очередь строительства 2012-2016 гг. |
| 1.17 | Детский сад «Ворошиловский» | с. Новичиха, пер. Ворошиловский | 95 мест 2100 кв. м. | Разработка проектно-сметной документации, реконструкция | 25,6 6,41 | КБ МБ | 1 очередь строительства 2012-2016 гг. |
| 1.18 | Детский сад «Солнышко» | с. Новичиха, ул. Первомайская | 90 мест 2000 кв. м. | Разработка проектно-сметной документации, реконструкция | 24,3 6,06 | КБ МБ | 1 очередь строительства 2012-2016 гг. |
| 1.19 | Районный дом культуры | с. Новичиха, ул. Красноармейская | 350 мест | Разработка проекта производства работ, капитальный ремонт | 59,53 14,88 | КБ МБ | 1 очередь строительства 2012-2016 гг. |
| 1.20 | Церковь | с. Новичиха, ул. Первомайская | 4 чел. работников 100 кв. м. | Разработка проектно-сметной документации, реконструкция | 4,74 | ВС | 1 очередь строительства 2012-2016 гг. |
| 1.21 | Пост ГИБДД | с. Новичиха | 12 чел. работников | Разработка проектно-сметной документации, реконструкция | 13,18 | КБ | 1 очередь строительства 2012-2016 гг. |
| 1.22 | Стадион | с. Новичиха, ул. 70 лет ВЛКСМ | 2,2 га 1445 кв. м. | Разработка проектно-сметной документации, реконструкция | 20,08 5,02 | КБ МБ | 1 очередь строительства 2012-2016 гг. |
| 1.23 | Районный парк отдыха | с. Новичиха, ул. Ленинская | 1,7 га | Разработка проектно-сметной документации, реконструкция | 6,53 | МБ | 1 очередь строительства 2012-2016 гг. |
| 1.24 | Сельский клуб | пос. Мамонтово, ул. Барнаульская | 80 мест | Разработка проектно-сметной документации, реконструкция | 14,67 3,65 | КБ МБ | 1 очередь строительства 2012-2016 гг. |
| 1.25 | Больница | с. Новичиха, ул. Морозова | 90 коек 5500 кв.м. | Разработка проекта производства работ, капитальный ремонт | 150,46 37,61 | КБ МБ | 1 очередь строительства 2012-2016 гг. |
| 1.26 | Поликлиника | с. Новичиха, ул. Морозова | 200 посещений в день 3800 кв. м. | Разработка проекта производства работ, капитальный ремонт | 70,7 17,73 | КБ МБ | 1 очередь строительства 2012-2016 гг. |
| 1.27 | Пожарная часть | с. Новичиха, ул. Ленинская | 16 чел. работников, количество единиц техники -2 авт. | Разработка проекта производства работ, капитальный ремонт | 20,23 | ФБ | 1 очередь строительства 2012-2016 гг. |
| 1.28 | Столовая | с. Новичиха, ул. Первомайская | 50 посад. мест | Разработка проекта производства работ, капитальный ремонт | 6,01 | ВС | 1 очередь строительства 2012-2016 гг. |
| 1.29 | Библиотека | с. Новичиха, ул. Красноармейская | 30230 томов | Разработка проекта производства работ, капитальный ремонт | 12,56 | МБ | 1 очередь строительства 2012-2016 гг. |
| 1.30 | Парк Памяти | с. Новичиха, пер. Аптечный | 0,8 га | Разработка проекта производства работ, капитальный ремонт | 1,38 | МБ | 1 очередь строительства 2012-2016 гг. |
| 1.31 | Пенсионный фонд | с. Новичиха, ул. Коммунальная | 21 чел. работников 800 кв.м. | Разработка проекта производства работ, капитальный ремонт | 6,75 | ФБ | 1 очередь строительства 2012-2016 гг. |
| 1.32 | Редакция районной газеты | с. Новичиха, ул. Коммунальная | 17 чел. работников 350 кв. м. | Разработка проекта производства работ, капитальный ремонт | 5,67 | МБ | 1 очередь строительства 2012-2016 гг. |
| 1.33 | Сельский совет | с. Новичиха, ул. Первомайская | 5 чел. работников 200 кв. м. | Разработка проекта производства работ, капитальный ремонт | 2,98 | МБ | 1 очередь строительства 2012-2016 гг. |
| 1.34 | Дом престарелых | с. Новичиха, ул. Морозова | 150 мест | Разработка проекта производства работ, капитальный ремонт | 28,96 | КБ | 1 очередь строительства 2012-2016 гг. |
| 1.35 | Суд, ФСИН | с. Новичиха, ул. Космонавтов | 7 чел. работников до 300 кв. м. | Разработка проекта производства работ, капитальный ремонт | 3,47 | ФБ | 1 очередь строительства 2012-2016 гг. |
| 1.36 | Фельдшерско-акушерский пункт | пос. Мамонтово, ул. Барнаульская | 2 чел. 100 кв. м. | Разработка проекта производства работ, капитальный ремонт | 0,86 | МБ | 1 очередь строительства 2012-2016 гг. |
| 1.37 | Мемориал | пос. Мамонтово, ул. Барнаульская | 0,08 га | Разработка проекта производства работ, капитальный ремонт | 0,13 | МБ | 1 очередь строительства 2012-2016 гг. |
| 1.38 | Зона отдыха, пляж (место отдыха общего пользования) | с. Новичиха, пр. Ворошиловский | 2 га | Разработка проектно-сметной документации, строительство | 2,0 | ВС | 2 очередь строительства 2017-2030 гг. |
| 2. ЖИЛИЩНАЯ СФЕРА. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Снос ветхого и аварийного жилья | с. Новичиха, | 21317 кв.м. | Разработка проекта производства работ, демонтаж | 14,98 | МБ | 2 очередь строительства 2017-2030 гг. |
| 2.2 | Проект планировки | с. Новичиха, юго-западная часть села | 81 га | Разработка проектной документации | 24,46 | МБ | 1 очередь строительства 2012-2016 гг. |
| 2.3 | Строительство объектов жилищно-коммунального комплекса | с. Новичиха, пос. Мамонтово | 61358 кв. м | Разработка проектно-сметной документации, строительство | 2169,83 | МБ | 2 очередь строительства 2017-2030 гг. |
| 3. ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ СФЕРА. |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Машинно-тракторный парк ООО «Россия» | с. Новичиха, восточная часть от села | 67 ед. техники, 5,9 га | Разработка проекта производства работ, демонтаж | 2,13 | ВС | 2 очередь строительства 2020-2030 гг. |
| 3.2 | Животноводческий комплекс молочной фермы ООО «Россия» | с. Новичиха, восточная часть от села | 300 голов 16,5 га | Разработка проекта производства работ, демонтаж | 5,16 | ВС | 2 очередь строительства 2020-2030 гг. |
| 3.3 | Машинно-тракторный парк ООО «Россия» | с. Новичиха, восточная часть от села | 70 ед. техники, 3,5 га | Разработка проектно-сметной документации, строительство | 44,79 | ВС | 2 очередь строительства 2020-2030 гг. |
| 3.4 | Животноводческий комплекс молочной фермы ООО «Россия» | с. Новичиха, восточная часть от села | 800 голов 17 га | Разработка проектно-сметной документации, строительство | 137,2 | ВС | 2 очередь строительства 2020-2030 гг. |
| 3.5 | Кирпичный завод | с. Новичиха, в северной части от села | 10 млн./год 2,3 га | Разработка проектно-сметной документации, строительство | 6371,38 | ВС | 2 очередь строительства 2020-2030 гг. |
| 3.6 | Пилорама ООО «Россия» | с. Новичиха, восточная часть от села | 100 м³ в сутки, 0,5 га | Разработка проектно-сметной документации, строительство | 51,01 | ВС | 2 очередь строительства 2020-2030 гг. |
| 3.7 | Коммунально-складская территория (условно-открытая площадка с планировочной подготовкой) | с. Новичиха, северная часть от села | 1,7 га | Разработка проектно-сметной документации, строительство | 32,99 | ВС | 1 очередь строительства 2012-2016 гг. |
| 3.8 | Мехток | пос. Мамонтово | 0,75 тыс. тонн в сезон 1,5 га | Разработка проектно-сметной документации, строительство | 4,65 | ВС | 2 очередь строительства 2020-2030 гг. |
| 3.9 | Склады | пос. Мамонтово | 3 000 кв.м. 2,5 га | Разработка проектно-сметной документации, строительство | 37,81 | ВС | 2 очередь строительства 2017-2030 гг. |
| 3.10 | Животноводческая ферма | пос. Мамонтово | 300 голов, 10,9 га | Разработка проектно-сметной документации, реконструкция | 66,64 | ВС | 2 очередь строительства 2017-2030 гг. |
| 3.11 | Машинно-тракторная мастерская | пос. Мамонтово | 20 ед. техники, 2 га | Разработка проектно-сметной документации, реконструкция | 36,33 | ВС | 2 очередь строительства 2017-2030 гг. |
| 3.12 | Загон для сезонного содержания овец | пос. Мамонтово | 0,7 га | Разработка проектно-сметной документации, строительство | 0,15 | ВС | 2 очередь строительства 2017-2030 гг. |
| 4. ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Объездная дорога | южная и юго-восточная от села Новичиха | 3,542 км | Разработка проектно-сметной документации, строительство | 31,04 7,75 | КБ МБ | 2 очередь строительства 2017-2030 гг. |
| 4.2 | Мост | южная часть пруда Ворошиловский, за границей села Новичиха | 1 шт., длина 30 м. | Разработка проектно-сметной документации, строительство | 4,31 | МБ | 2 очередь строительства 2017-2030 гг. |
| 4.3 | Пешеходный мост на металлическом каркасе | пруд Центральный | 1 шт., длина 156 м. | Разработка проектно-сметной документации, строительство | 12,86 | МБ | 2 очередь строительства 2017-2030 гг. |
| 4.4 | АЗС | на въезде в село Новичиха | 4 колонки | Разработка проектно-сметной документации, строительство | 19,71 | ВС | 1 очередь строительства 2012-2016 гг. |
| 4.5 | Придорожный сервис | на въезде в село Новичиха | Индивид. | Разработка проектно-сметной документации, строительство | 2,16 | ВС | 1 очередь строительства 2012-2016 гг. |
| 4.6 | Остановочные павильоны | с. Новичиха, пос. Мамонтово, в местах остановок общественного транспорта | 9 шт. | Разработка проектно-сметной документации, строительство | 3,04 | МБ | 1 очередь строительства 2012-2016 гг. |
| 4.7 | Улично-дорожная сеть с. Новичиха | с. Новичиха | Главная 4,42 км основные 16,2 км второстеп. 2,52 км проезды 1,64 | Разработка проектно-сметной документации, реконструкция | 277,22 | МБ | 1 очередь строительства 2012-2016 гг. |
| 4.8 | Улично-дорожная сеть пос. Мамонтово | пос. Мамонтово | Главная 0,9 км основные 1,12 км второстеп. 0,5 км | Разработка проектно-сметной документации, реконструкция | 28,35 | МБ | 2 очередь строительства 2017-2030 гг. |
| 4.9 | Посадочная площадка полоса разгона | в южной части, за границами с. Новичиха | 15 га | Разработка проектно-сметной документации, строительство | 27,78 6,95 | КБ МБ | 1 очередь строительства 2012-2016 гг. |
| 5. ИНЖЕНЕРНАЯ ПОДГОТОВКА. |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Плотина | западная часть пруда Центрального | Земляная плотина 220 м | Разработка проекта производства работ, капитальный ремонт | 5,39 | МБ | 1 очередь строительства 2012-2016 гг. |
| 5.2 | Плотина | южная часть пруда Центрального | Земляная плотина 135 м и 45 м | Разработка проекта производства работ, капитальный ремонт | 5,39 | МБ | 1 очередь строительства 2012-2016 гг. |
| 5.3 | Ливневая канализация открытого типа | с. Новичиха | 24,8 км | Разработка проектно-сметной документации, строительство | 13,83 | МБ | 2 очередь строительства 2017-2030 гг. |
| 5.4 | Очистительные сооружения ливневого стока | с. Новичиха | 2 шт. 1 - 3600 л/с 2 - 1800 л/с | Разработка проектно-сметной документации, строительство | 0,5 | МБ | 2 очередь строительства 2017-2030 гг. |
| 5.5 | Ливневая канализация открытого типа | пос. Мамонтово | 2,52 км | Разработка проектно-сметной документации, строительство | 1,4 | МБ | 2 очередь строительства 2017-2030 гг. |
| 6. ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Водопровод | с. Новичиха, в перспективной приусадебной постройке | 21 200 м.  100 - 500 мм. | Разработка проектно-сметной документации, строительство | 84,77 21,19 | КБ МБ | 2 очередь строительства 2017-2030 гг. |
| 6.2 | Водопроводные сети | с. Мамонтово | 6 800 м  100 - 300 мм. | Разработка проектно-сметной документации, реконструкция | 47,06 | МБ | 2 очередь строительства 2017-2030 гг. |
| 6.3 | Расширение полей фильтрации | с. Новичиха | 8,6 га | Разработка проектно-сметной документации, строительство |  |  | 1 очередь строительства 2012-2016 гг. |
| 6.4 | Канализационные насосные станции (5 шт.) | с. Новичиха | 25 м3/час | Разработка проектно-сметной документации, строительство | 25,21 | МБ | 2 очередь строительства 2017-2030 гг. |
| 6.5 | Безнапорная канализационная сеть | с. Новичиха | 39 800 м.  160 - 500 мм. | Разработка проектно-сметной документации, строительство | 192,04 | МБ | 2 очередь строительства 2017-2030 гг. |
| 6.6 | Напорные трубопроводы канализационной сети | с. Новичиха | 3 100 м.  160 - 500 мм. | Разработка проектно-сметной документации, строительство | 14,96 | МБ | 2 очередь строительства 2017-2030 гг. |
| 6.7 | Школьная котельная (газ) | с. Новичиха | 2,1 Гкал/час | Разработка проектно-сметной документации, реконструкция | 41,12 10,28 | КБ МБ | 2 очередь строительства 2017-2030 гг. |
| 6.8 | Котельная, 2 шт. (газ) | с. Новичиха | 0,5 Гкал/час | Разработка проектно-сметной документации, строительство | 24,92 6,23 | КБ МБ | 2 очередь строительства 2017-2030 гг. |
| 6.9 | Тепловые сети | с. Новичиха | 1640 м | Разработка проектно-сметной документации, строительство | 43,95 | МБ | 2 очередь строительства 2017-2030 гг. |
| 6.10 | Трансформаторные подстанции (9 шт.) | с. Новичиха | 10/0,4 кВ 11 шт. | Разработка проектно-сметной документации, строительство | 101,44 | ВС | 2 очередь строительства 2017-2030 гг. |
| 6.11 | Трансформаторная подстанция | пос. Мамонтово | 10/0,4 кВ 1 шт. | Разработка проектно-сметной документации, строительство | 9,22 | ВС | 2 очередь строительства 2017-2030 гг. |
| 6.12 | Распределительные линии электропередач | с. Новичиха, в проектируемой жилой застройке | 10 кВ 6010 м | Разработка проектно-сметной документации, строительство | 53,34 | ВС | 2 очередь строительства 2017-2030 гг. |
| 6.13 | Наружное освещение | с. Новичиха по ул. Пионерская, Островского, Пушкина, Чехова, Морозова, Октябрьская, Хлеборобная, Новая. | 920 м, 580 м, 560 м, 520 м, 1300 м, 730 м, 700 м, 460 м | Разработка проектно-сметной документации, строительство | 42,92 | МБ | 1 очередь строительства 2012-2016 гг. |
| 6.14 | Линии электропередач | с. Новичиха, пос. Мамонтово | 10 кВ 6010 м, 400 м | Разработка проектно-сметной документации, реконструкция | 0,364 | ВС | 1 очередь строительства 2012-2016 гг. |
| 6.15 | АТС | с. Новичиха | 1 шт | Разработка проектно-сметной документации, реконструкция | 34,92 | ВС | 1 очередь строительства 2012-2016 гг. |
| 6.16 | ГРС | с. Новичиха | 1 шт. | Разработка проектно-сметной документации Строительство | 50 50 | КБ ВС | 2 очередь строительства 2017-2030 гг. |
| 6.17 | ГГРП | с. Новичиха, пос. Мамонтово | 1 шт. | Разработка проектно-сметной документации, строительство | 0,455 0,455 | КБ ВС | 2 очередь строительства 2017-2030 гг. |
| 6.18 | ГРП | с. Новичиха | 12 шт. | Разработка проектно-сметной документации, строительство | 0,49 0,49 | КБ ВС | 2 очередь строительства 2017-2030 гг. |
| 6.19 | ГРП | пос. Мамонтово | 1 шт. | Разработка проектно-сметной документации, строительство | 0,045 0,045 | КБ ВС | 2 очередь строительства 2017-2030 гг. |
| 6.20 | Газопровод высокого давления 1 категории | с. Новичиха, пос. Мамонтово |  | Разработка проектно-сметной документации, строительство | 1,045 | КБ ВС | 2 очередь строительства 2017-2030 гг. |
| 6.21 | Газопровод высокого давления 2 категории | с. Новичиха, пос. Мамонтово | 10.95 км | Разработка проектно-сметной документации, строительство | 8,245 8,245 | КБ ВС | 2 очередь строительства 2017-2030 гг. |
| 7. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ. |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Полигон ТБО | с. Новичиха | 11 га тыс. тонн | Разработка проектно-сметной документации, реконструкция | 9,48 | МБ | 1 очередь строительства 2012-2016 гг. |
| 7.2 | Полигон ТБО | с. Новичиха | 2 га тыс. тонн | Разработка проектно-сметной документации, новое строительство | 9,48 | МБ | 1 очередь строительства 2012-2016 гг. |
| 7.3 | Скотомогильник (с биотермической камерой) | с. Новичиха | 0,06 га | Разработка проектно-сметной документации, строительство | 11,55 | МБ | 1 очередь строительства 2012-2016 гг. |
| 7.4 | Пруд Центральный | западная часть с. Новичиха | Площадь водной поверхности - 18,6 га | Разработка проектно-сметной документации, Расчистка русла, дноуглубление, расчистка береговой зоны, укрепление береговых откосов одерновкой. | 2,845 | МБ ВС | 1 очередь строительства 2012-2016 гг. |

ИТОГО:       11720,21