РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ НОВИЧИХИНСКОГО РАЙОНА

АЛТАЙСКОГО КРАЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

13.05.2019 № 117                                                                              с. Новичиха

| «О задачах по подготовке топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства района к работе в осенне-зимний период 2019-2020 годов». |  |
| --- | --- |

В целях обеспечения своевременной подготовки объектов топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Новичихинского района к работе в осенне-зимний период 2019-2020 годов

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить срок готовности объектов топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Новичихинского района к работе в осенне-зимний период – 15 сентября 2019 года.

2. Утвердить районный состав межведомственной комиссии по подготовке и проверке готовности котельных и тепловых сетей, участвующих в теплоснабжении социальной сферы и населения, к отопительному сезону 2019-2020 гг.

3. Утвердить районный план мероприятий по подготовке к отопительному сезону 2019-2020 годов.

4. Директору МУП «Теплосервис» (Воронин А.П.), председателю комитета по образованию Администрации Новичихинского района (Соловиченко Е.А.), и.о. начальника отдела ЖКХ Администрации района (Федотова Н.А.), главам сельских поселений (по согласованию), руководителям образовательных учреждений, в оперативном управлении которых находятся котельные, обеспечить:

– взаимодействие с Сибирским управлением Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор)  Алтайский отдел в соответствии с действующим порядком оценки готовности объектов топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Новичихинского района к работе в осенне-зимний период;

– оперативный контроль за ходом выполнения предзимних работ, заготовкой топлива. Особое внимание обратить на выполнение мероприятий по ресурсосбережению в разрезе каждой котельной.

5. Заместителю главы Администрации района (Кормильченко А.М.), комитету по экономике и управлению муниципальным имуществом Администрации района (Уранова Т.Е.) взять на особый контроль поставку угля для государственных и муниципальных нужд, согласно проводимому КГКУ «Центр государственных закупок Алтайского края» аукциону в электронной форме на поставку угля (для потребителей социальной сферы района).

Рекомендовать директору теплоснабжающей организации (Воронин А.П.) до 1 сентября 2019 года обеспечить заключение договора на поставку угля для теплоснабжения прочих потребителей и населения.

6. Рекомендовать директору теплоснабжающей организации (Воронин А.П.), обязать комитет по образованию Администрации Новичихинского района (Соловиченко Е.А.) и руководителей образовательных учреждений, в оперативном управлении которых находятся котельные, (директора МКОУ «Мельниковская СОШ» Рудко И.Е.,  директора МКОУ «Солоновская СОШ» Шестакову Л.В., директора МКОУ «Долговская СОШ» Миллер А.С., директора МКОУ «Поломошенская СОШ» Гасай С.В., заведующего МКДОУ «Новичихинский детский сад № 1 «Искорка» Зотову Е.Т.):

– обеспечить на начало отопительного сезона нормативные запасы топлива (до 20.09.2019 г.);

– реализовывать мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности;

– обеспечить получение паспортов готовности объектов теплоснабжения к работе в отопительный сезон 2019-2020 годов;

– отработать схему взаимодействия при возникновении чрезвычайных ситуаций, аварий на объектах жилищно-коммунального хозяйства и сбоев в их работе.

7. Комиссии (по согласованию) по подготовке и проверке готовности котельных и тепловых сетей, участвующих в теплоснабжении социальной сферы и населения, 2 сентября 2019 года приступить к контрольному приему объектов.

8. Постановление Администрации Новичихинского района Алтайского края от 17.07.2019 № 226 «О задачах по подготовке топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства района к работе в осенне-зимний период 2018-2019 годов» признать утратившим силу.

9. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации района Кормильченко А.М.

Глава района                                                                                 С.Л. Ермаков

УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации

Новичихинского района

№ 117 от 13.05.2019

СОСТАВ

районной межведомственной комиссии по подготовке и проверке готовности котельных и тепловых сетей, участвующих в теплоснабжении социальной сферы и населения, к отопительному сезону 2019-2020 гг.

| Кормильченко А.М. | заместитель главы Администрации района, председатель комиссии; |
| --- | --- |
| Уранова Т.Е. | председатель комитета по экономике и управлению муниципальным имуществом, зам. председателя комиссии; |
| Члены комиссии: |  |
| Соловиченко Е.А. | председатель комитета Администрации Новичихинского района по образованию; |
| Сарибекян Н.А. | начальник хозгруппы комитета Администрации Новичихинского района по образованию; |
| Федотова Н.А. | и.о. начальника отдела ЖКХ Администрации района; |
| Гайст Е.А. Беляева А.С. Коробкин А.В. Пеньков А.Д. | старший государственный инспектор Алтайского отдела по надзору за энергосетями и энергоустановками потребителей, и энергоснабжением Сибирского управления Ростехнадзора государственный инспектор Алтайского отдела по надзору за тепловыми электростанциями, теплогенерирующими установками и сетями, и котлонадзору Сибирского управления Ростехнадзора; начальник отдела ГО и ЧС Администрации района; глава Долговского сельсовета; |
| Камендантова А.С. | глава Лобанихинского сельсовета; |
| Сергеева. И.В. | глава Мельниковского сельсовета; |
| Брыксин Ю.В. | глава Администрации Новичихинского сельсовета; |
| Шипугина Е.И. | глава Поломошенского сельсовета; |
| Кротов П.А. | глава Солоновского сельсовета; |
| Волошенко Я.Н. | глава Токаревского сельсовета; |
| Паустьян М.Б. | управляющий ТСЖ «Первомайское» (по согласованию). |

Руководители образовательных учреждений, в оперативном управлении которых находятся котельные:

Рудко И.Е.                                            директор МКОУ «Мельниковская СОШ»

Шестакова Л.В.                                        директор МКОУ «Солоновская СОШ»

Миллер А.С.                                               директор МКОУ «Долговская СОШ»

Гасай С.В.                                           директор МКОУ «Поломошенская СОШ»

Зотова Е.Т.                                         заведующий МКДОУ «Новичихинский

детский сад № 1 «Искорка»

УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации

Новичихинского района

№ 117 от 13.05.2019

ПЛАН

мероприятий по проведению ремонтных работ по подготовке к отопительному сезону 2019-2020 годов

| № п/п | Принадлежность наименование объекта | Перечень работ | Физические объемы | Планируемые затраты |  | Источник финансирования |  | Сроки исполнения работ | Ответственный руководитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Текущий ремонт (тыс. руб.) | Капитальный ремонт (тыс. руб.) | Местный бюджет, (тыс. руб.) | Средства предприятия (тыс. руб.) |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Котельные, находящиеся в хозяйственном ведении МУП «Теплосервис» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная № 1 «Российская» | Замена котла | 1 шт. |  | 363 196,0 | 363 196,0 |  | II квартал 2019 г. | А.М. Кормильченко, заместитель главы администрации района |
| 2 | Котельная № 2 «Больничная» | Замена котла | 1 шт. |  | 266 390,0 | 266 390,0 |  | II квартал 2019 г. | А.М. Кормильченко, заместитель главы администрации района |
| 3 | Котельная № 1 «Российская» | Замена тали электрической ИТОГО | 1 шт. |  | 200 000,0 829 586,0 | 200 000,0 829 586,0 |  | III квартал 2019 г. | А.М. Кормильченко, заместитель главы администрации района |
| Котельные, находящиеся в оперативном управлении учреждений образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная МКОУ «Долговская СОШ» | Железо листовое Замена дымососа Электроды Строительство угольного склада: Пиломатериал Профлист Железо (уголки, лист) Прочие материалы ИТОГО | 2 листа 1 шт. 2 пачка 2 листа | 10 000,0 2 000,0 39 600,0 3 200,0 18 170,0 17 087,05 90 057,05 | 18 650,0 18650,0 | 10 000,0 18 650,0 2 000,0 39 600,0 3 200,0 18 170,0 17 087,05 108 707,05 |  | III квартал 2019 г. | А.С. Миллер, директор школы |
| 2 | Котельная МКОУ «Солоновская СОШ» (филиал Октябрьская СОШ) | Строительство угольного склада: Гвозди Тес (3-х метровый) Стропила Шифер Столбы Замена водяного насоса прочие материалы ИТОГО | 10 кг 2 куб. 15 шт. 9 лист 4 шт. 1 шт. | 1083,0 9000,0 7800,0 3150,0 5000,0 - 5996,9 32029,9 | 44000,0 44000,0 | 1 083 9000,0 7800,0 3150,0 5000,0 44000,0 5996,9 76029,9 |  | III квартал 2019 г | Л.В. Шестакова, директор школы |
| 3 | Котельная МКОУ «Мельниковская СОШ (филиал «Токаревская СОШ») | Электроды Замена подшипника цемент Фонарь Дымоотвод, железо -прочие материалы ИТОГО | 1 пачка 4 шт. 1 мешок 1 шт. 1 лист | 1000,0 300,0 375,0 200,0 5000,0 4742,7 11617,7 |  | 1000,0 300,0 375,0 200,0 5000,0 4742,7 11617,7 |  | III квартал 2019 г | И.Е. Рудко, директор школы |
| 4 | Котельная МКОУ «Солоновская СОШ» (филиал Павловская СОШ) | Кран полуоборотный d50 Труба d50 Электроды Ремонт водяных насосов - прочие материалы ИТОГО | 4 шт. 4 м 1 пачка | 5800,0 1600,0 1000,0 2181,9 10581,9 | 39665,0 39665,0 | 5800,0 1600,0 1000,0 39665,0 2181,9 50246,9 |  | III квартал 2019 г | Л.В. Шестакова, директор школы |
| 5 | Котельная МКОУ «Солоновская СОШ» | Асбестовый лист Железо Лист оцинкованный - прочие материалы ИТОГО | 4 м 1 лист 1 лист | 2090,0 4560,0 483,0 2477,7 9610,7 |  | 2090,0 4560,0 483,0 2477,7 9610,7 |  | III квартал 2019 г | Л.В. Шестакова, директор школы |
| 6 | Котельная МКОУ «Поломошенская СОШ» | Ремонт ворот в угольном складе Железо цемент -прочие материалы ИТОГО | 1 лист 3 мешка | 7500,0 4560,0 1185,0 1168,4 14413,4 |  | 7500,0 4560,0 1185,0 1168,4 14413,4 |  | III квартал 2019 г | С.В. Гасай, директор школы |
| 7 | Котельная МКОУ «Поломошенская СОШ» (филиал «Лобанихинская ООШ») | Замена котла Замена колосников Электрорукава -прочие материалы ИТОГО | 1 шт. Компл. 25 м | 25000,0 1505,0 1791,2 28296,2 | 223333,33 223333,33 | 223333,33 25000,0 1505,0 1791,2 251629,53 |  | III квартал 2019 г | С.В. Гасай, директор школы |
| 8 | Котельная д/с № 1 «Искорка» (филиал д/с «Земляничка») | Цемент Замена крана Известь, колер, кисти -прочие материалы ИТОГО | 50 кг 1 шт. | 395,0 250,0 400,0 202,0 1247,0 |  | 395,0 250,0 400,0 202,0 1247,0 |  | III квартал 2019 г | Е.Т. Зотова заведующий |
| Водоснабжение района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Водопроводные сети в пос. Веселая Дубрава | Ремонт скважины | 1 шт. |  | 1843670,40 | 18436,70 |  | III квартал 2019 г | А.М. Кормильченко, заместитель главы Администрации района |