РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ НОВИЧИХИНСКОГО РАЙОНА

АЛТАЙСКОГО КРАЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

12.05.2023 № 140                                                                              с. Новичиха

| О задачах по подготовке топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства района к работе в осенне-зимний период 2023-2024 годов |  |
| --- | --- |

В целях обеспечения своевременной подготовки объектов топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Новичихинского района к работе в осенне-зимний период 2023-2024 годов

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить срок готовности объектов топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Новичихинского района к работе в осенне-зимний период – 15 сентября 2023 года.

2. Утвердить районный состав межведомственной комиссии по подготовке и проверке готовности котельных и тепловых сетей, участвующих в теплоснабжении социальной сферы и населения, к отопительному сезону 2023-2024 гг.

3. Утвердить районный план мероприятий по подготовке к отопительному сезону 2023-2024 годов.

4. Директору МУП «Теплосервис» Новичихинского района Алтайского края (Воронин А.П.), председателю комитета по образованию Администрации Новичихинского района (Шрайнер Е.А.), начальнику отдела ЖКХ Администрации района (Федотова Н.А.), главам сельских поселений, главе администрации Новичихинского сельсовета (по согласованию), руководителям образовательных учреждений, в оперативном управлении которых находятся котельные, обеспечить:

– взаимодействие с Сибирским управлением Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) Алтайский отдел в соответствии с действующим порядком оценки готовности объектов топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Новичихинского района к работе в осенне-зимний период;

– оперативный контроль за ходом выполнения предзимних работ, заготовкой топлива. Особое внимание обратить на выполнение мероприятий по ресурсосбережению в разрезе каждой котельной.

5. Заместителю главы Администрации района (Кормильченко А.М.) взять на особый контроль поставку угля для государственных и муниципальных нужд, согласно проводимому КГКУ «Центр государственных закупок Алтайского края» аукциону в электронной форме на поставку угля (для потребителей социальной сферы района).

6. Рекомендовать директору теплоснабжающей организации (Воронин А.П.) до 1 сентября 2023 года обеспечить заключение договора на поставку угля для теплоснабжения социальной сферы района, прочих потребителей и населения.

7. Рекомендовать директору теплоснабжающей организации (Воронин А.П.), обязать комитет по образованию Администрации Новичихинского района (Шрайнер Е.А.) и руководителей образовательных учреждений, в оперативном управлении которых находятся котельные, (директора МКОУ «Мельниковская СОШ» Рудко И.Е.,  директора МКОУ «Солоновская СОШ» Тумакову В.В., директора МКОУ «Долговская СОШ» Раззамазову Л.В., директора МКОУ «Поломошенская СОШ» Фонакову Т.Н., заведующего МКДОУ «Новичихинский детский сад № 1 «Искорка» Шабанову Е.П.):

– обеспечить на начало отопительного сезона нормативные запасы топлива (до 20.09.2023 г.);

– реализовывать мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности;

– обеспечить получение паспортов готовности объектов теплоснабжения к работе в отопительный сезон 2023-2024 годов;

– обеспечить своевременные расчеты за потребленные коммунальные услуги, в том числе электрическую энергию, уголь, не допускать образования просроченной задолженности;

– обеспечить в полном объеме устранение нарушений, выявленных Сибирским управлением Ростехнадзора в ходе проверки готовности котельных к отопительному сезону.

– сформировать и поддерживать нормативный запас топлива;

– обеспечить контроль за проведением мероприятий по снижению муниципальными учреждениями объема потребляемых ими тепловой энергии, электрической энергии, угля, а также объема потребляемой воды в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 07.10.2019 № 1289 «О требованиях к снижению государственными (муниципальными) учреждениями в сопоставимых условиях суммарного объема потребляемых ими дизельного и иного топлива, мазута, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, угля, а также объема потребляемой ими воды»;

– отработать схему взаимодействия при возникновении чрезвычайных ситуаций, аварий на объектах жилищно-коммунального хозяйства и сбоев в их работе.

8. Комиссии (по согласованию) по подготовке и проверке готовности котельных и тепловых сетей, участвующих в теплоснабжении социальной сферы и населения, 4 сентября 2023 года приступить к контрольному приему объектов.

9. Постановление Администрации Новичихинского района Алтайского края от 25.04.2022 № 125 «О задачах по подготовке топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства района к работе в осенне-зимний период 2022-2023 годов» признать утратившим силу.

10. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации района Кормильченко А.М.

Глава района                                                                                 С.Л. Ермаков

УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации

Новичихинского района

№ 140 от 12.05.2023

СОСТАВ

районной межведомственной комиссии по подготовке и проверке готовности котельных и тепловых сетей, участвующих в теплоснабжении социальной сферы и населения, к отопительному сезону 2023-2024 гг.

| Кормильченко А.М. | заместитель главы Администрации района, председатель комиссии; |
| --- | --- |
| Уранова Т.Е. | председатель комитета по экономике и управлению муниципальным имуществом, зам. председателя комиссии; |
| Члены комиссии: |  |
| Шрайнер Е.А. | председатель комитета Администрации Новичихинского района по образованию; |
| Федотова Н.А. | начальник отдела ЖКХ Администрации района; |
| Коробкин А.В. Пеньков А.Д. | начальник отдела ГО ЧС и МР Администрации района; глава Долговского сельсовета; |
| Перегудова М.С. | глава Лобанихинского сельсовета; |
| Сергеева. И.В. | глава Мельниковского сельсовета; |
| Брыксин Ю.В. | глава Администрации Новичихинского сельсовета; |
| Шипугина Е.И. | глава Поломошенского сельсовета; |
| Кротов П.А. | глава Солоновского сельсовета; |
| Волошенко Я.Н. | глава Токаревского сельсовета; |
| Цепко Г. В. | управляющий ТСЖ «Первомайское» (по согласованию). |

Руководители образовательных учреждений, в оперативном управлении которых находятся котельные:

Рудко И.Е.                                            директор МКОУ «Мельниковская СОШ»

Тумакова В.В.                                        директор МКОУ «Солоновская СОШ»

Раззамазова Л.В.                                         директор МКОУ «Долговская СОШ»

Фонакова Т.Н.                                    директор МКОУ «Поломошенская СОШ»

Шабанова Е.П.                                 заведующий МКДОУ «Новичихинский

детский сад № 1 «Искорка»

Представители Сибирского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) Алтайский отдел (по согласованию)

УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации

Новичихинского района

№ 140 от 12.05.2023

ПЛАН

мероприятий по проведению ремонтных работ по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства к отопительному сезону 2023-2024 годов

| № п/п | Принадлежность наименование объекта | Перечень работ | Физические объемы | Планируемые затраты |  | Сроки исполнения работ | Ответственный руководитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Местный бюджет (тыс. руб.) | Краевой бюджет (тыс. руб.) |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10 |
| 1 | Котельная № 3 «Школьная» в с. Новичиха | Монтаж котла 1,25 МВт (приобретен в декабре 2022 года) | 1 шт. | 0,0 | - | II квартал 2023 г. | А.М. Кормильченко, зам. главы Администрации района |
| 2 | Котельная № 1 «Российская» в с. Новичиха | Монтаж котла КВр-1,25 МВт (приобретен в декабре 2022 года) | 1 шт. | 0,0 | - | III квартал 2023 г. | А.М. Кормильченко, зам. главы Администрации района |
| 3 | Котельная № 1 «Российская» в с. Новичиха | Замена теплотрассы (пер. Аптечный в с. Новичиха) | 360 м | 1589,2 | - | III квартал 2023 г. | А.М. Кормильченко, зам. главы Администрации района |
| 4 | Котельная МКОУ «Долговская СОШ» | Замена трубы и дверцы на котле в котельной спортзала Установка защиты котла Косметический ремонт |  | 7,07 | - | III квартал 2023 г | Л.В.Раззамазова, директор школы |
| 5 | Котельная МКОУ «Солоновская СОШ» (филиал Октябрьская СОШ) | Монтаж котла Замена колосников Косметический ремонт | 1 шт. 2 шт. | 25,75 | - | III квартал 2023 г | В.В. Тумакова, директор школы |
| 6 | Котельная МКОУ «Мельниковская СОШ (филиал «Токаревская СОШ») | Замена теплотрассы Косметический ремонт | 100 м | 76,08 | - | III квартал 2023 г | И.Е. Рудко, директор школы |
| 7 | Котельная МКОУ «Солоновская СОШ» (филиал Павловская СОШ) | Косметический ремонт |  | 3,34 | - | III квартал 2023 г | В.В. Тумакова, директор школы |
| 8 | Котельная МКОУ «Солоновская СОШ» | Косметический ремонт |  | 5,25 | - | III квартал 2023 г | В.В. Тумакова, директор школы |
| 9 | Котельная МКОУ «Поломошенская СОШ» | Ремонт помпы Косметический ремонт | 1 шт. | 6,85 | - | III квартал 2023 г | Т.Н. Фонакова, директор школы |
| 10 | Котельная МКОУ «Поломошенская СОШ» (филиал «Лобанихинская ООШ») | Ремонт теплотрассы Установка дымососа Отражатель дверки котла Предохранительный клапан | 120 м | 87,56 | - | III квартал 2023 г | Т.Н. Фонакова, директор школы |
| 11 | Детский сад № 1 «Искорка» (филиал «Земляничка» | Установка тягорегулятора на котел Косметический ремонт |  | 8,76 | - | III квартал 2023 г | Шабанова Е.П., заведующий МКДОУ «Новичихинский детский сад № 1 «Искорка» |
| ИТОГО |  |  |  | 1809,86 | 0,0 |  |  |