РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ НОВИЧИХИНСКОГО РАЙОНА

АЛТАЙСКОГО КРАЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

11.05.2021 № 155                                                                              с. Новичиха

| «О задачах по подготовке топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства района к работе в осенне-зимний период 2021-2022 годов» |  |
| --- | --- |

В целях обеспечения своевременной подготовки объектов топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Новичихинского района к работе в осенне-зимний период 2021-2022 годов

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить срок готовности объектов топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Новичихинского района к работе в осенне-зимний период – 15 сентября 2021 года.

2. Утвердить районный состав межведомственной комиссии по подготовке и проверке готовности котельных и тепловых сетей, участвующих в теплоснабжении социальной сферы и населения, к отопительному сезону 2021-2022 гг.

3. Утвердить районный план мероприятий по подготовке к отопительному сезону 2021-2022 годов.

4. Директору МУП «Теплосервис» Новичихинского района Алтайского края (Воронин А.П.), председателю комитета по образованию Администрации Новичихинского района (Соловиченко Е.А.), начальнику отдела ЖКХ Администрации района (Федотова Н.А.), главам сельских поселений, главе администрации Новичихинского сельсовета (по согласованию), руководителям образовательных учреждений, в оперативном управлении которых находятся котельные, обеспечить:

– взаимодействие с Сибирским управлением Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) Алтайский отдел в соответствии с действующим порядком оценки готовности объектов топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Новичихинского района к работе в осенне-зимний период;

– оперативный контроль за ходом выполнения предзимних работ, заготовкой топлива. Особое внимание обратить на выполнение мероприятий по ресурсосбережению в разрезе каждой котельной.

5. Заместителю главы Администрации района (Кормильченко А.М.) взять на особый контроль поставку угля для государственных и муниципальных нужд, согласно проводимому КГКУ «Центр государственных закупок Алтайского края» аукциону в электронной форме на поставку угля (для потребителей социальной сферы района).

Рекомендовать директору теплоснабжающей организации (Воронин А.П.) до 1 сентября 2021 года обеспечить заключение договора на поставку угля для теплоснабжения социальной сферы района, прочих потребителей и населения.

6. Рекомендовать директору теплоснабжающей организации (Воронин А.П.), обязать комитет по образованию Администрации Новичихинского района (Соловиченко Е.А.) и руководителей образовательных учреждений, в оперативном управлении которых находятся котельные, (директора МКОУ «Мельниковская СОШ» Рудко И.Е.,  директора МКОУ «Солоновская СОШ» Шестакову Л.В., директора МКОУ «Долговская СОШ» Крысанову Н.В., директора МКОУ «Поломошенская СОШ» Фонакову Т.Н., заведующего МКДОУ «Новичихинский детский сад № 1 «Искорка» Шабанову Е.П.):

– обеспечить на начало отопительного сезона нормативные запасы топлива (до 20.09.2021 г.);

– реализовывать мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности;

– обеспечить получение паспортов готовности объектов теплоснабжения к работе в отопительный сезон 2021-2022 годов;

– отработать схему взаимодействия при возникновении чрезвычайных ситуаций, аварий на объектах жилищно-коммунального хозяйства и сбоев в их работе.

7. Комиссии (по согласованию) по подготовке и проверке готовности котельных и тепловых сетей, участвующих в теплоснабжении социальной сферы и населения, 1 сентября 2021 года приступить к контрольному приему объектов.

8. Постановление Администрации Новичихинского района Алтайского края от 24.04.2020 № 129 «О задачах по подготовке топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства района к работе в осенне-зимний период 2020-2021 годов» признать утратившим силу.

9. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации района Кормильченко А.М.

Глава района                                                                                 С.Л. Ермаков

УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации

Новичихинского района

№ 155 от 11.05.2021

СОСТАВ

районной межведомственной комиссии по подготовке и проверке готовности котельных и тепловых сетей, участвующих в теплоснабжении социальной сферы и населения, к отопительному сезону 2021-2022 гг.

| Кормильченко А.М. | заместитель главы Администрации района, председатель комиссии; |
| --- | --- |
| Уранова Т.Е. | председатель комитета по экономике и управлению муниципальным имуществом, зам. председателя комиссии; |
| Члены комиссии: |  |
| Соловиченко Е.А. | председатель комитета Администрации Новичихинского района по образованию; |
| Федотова Н.А. | начальник отдела ЖКХ Администрации района; |
| Гайст Е.А. Беляева А.С. Коробкин А.В. Пеньков А.Д. | старший государственный инспектор Алтайского отдела по надзору за энергосетями и энергоустановками потребителей, и энергоснабжением Сибирского управления Ростехнадзора (по согласованию) государственный инспектор Алтайского отдела по надзору за тепловыми электростанциями, теплогенерирующими установками и сетями, и котлонадзору Сибирского управления Ростехнадзора (по согласованию); начальник отдела ГО ЧС и МР Администрации района; глава Долговского сельсовета; |
| Перегудова М.С. | и.о.главы Лобанихинского сельсовета; |
| Сергеева. И.В. | глава Мельниковского сельсовета; |
| Брыксин Ю.В. | глава Администрации Новичихинского сельсовета; |
| Шипугина Е.И. | глава Поломошенского сельсовета; |
| Кротов П.А. | глава Солоновского сельсовета; |
| Волошенко Я.Н. | глава Токаревского сельсовета; |
| Герд Р.А. | управляющий ТСЖ «Первомайское» (по согласованию). |

Руководители образовательных учреждений, в оперативном управлении которых находятся котельные:

Рудко И.Е.                                            директор МКОУ «Мельниковская СОШ»

Шестакова Л.В.                                        директор МКОУ «Солоновская СОШ»

Крысанова Н.В.                                          директор МКОУ «Долговская СОШ»

Фонакова Т.Н.                                    директор МКОУ «Поломошенская СОШ»

Шабанова Е.П.                                 заведующий МКДОУ «Новичихинский

детский сад № 1 «Искорка»

УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации

Новичихинского района

№ 155 от 11.05.2021

ПЛАН

мероприятий по проведению ремонтных работ по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства к отопительному сезону 2021-2022 годов

| № п/п | Принадлежность наименование объекта | Перечень работ | Физические объемы | Планируемые затраты |  | Источник финансирования |  | Сроки исполнения работ | Ответственный руководитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Текущий ремонт (руб.) | Капитальный ремонт (руб.) | Местный бюджет, (руб.) | Краевой бюджет (руб.) |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Котельные, находящиеся в хозяйственном ведении МУП «Теплосервис» Новичихинского района Алтайского края |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Водопровод в с. Мельниково | Капитальный ремонт водонапорной башни | 1 шт. |  | 2100000,0 | 97800,0 | 2197800,0 | III квартал 2021 г. | А.М. Кормильченко, зам. главы администрации района |
|  |  | ИТОГО |  |  | 2100000,0 | 97800,0 | 2197800,0 |  |  |
| Котельные, находящиеся в оперативном управлении учреждений образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная МКОУ «Долговская СОШ» | Косметический ремонт Замена дверцы печи ИТОГО | 1 шт. | 1500,0 1000,0 2500,0 | - - 0 | 1500,00 1000 2500,0 | - - 0 | III квартал 2021 г. | Н.В. Крысанова, директор школы |
| 2 | Котельная МКОУ «Солоновская СОШ» (филиал Октябрьская СОШ) | Замена колосников ИТОГО | 2 шт. | 20 000,0 20 000,0 | - 0 | 20 000,0 20 000,0 | - 0 | III квартал 2021 г | Л.В. Шестакова, директор школы |
| 3 | Котельная МКОУ «Мельниковская СОШ (филиал «Токаревская СОШ») | Замена кранов (услуги сварщика) Устройство освещения ИТОГО |  | 5880,0 3500,0 9300,0 | - 0 | 5800,0 3500,0 9300,0 | - 0 | III квартал 2021 г | И.Е. Рудко, директор школы |
| 4 | Котельная МКОУ «Солоновская СОШ» (филиал Павловская СОШ) | Косметический ремонт ИТОГО |  | 2000,0 2 000,0 | - 0 | 2000,0 2000,0 | - 0 | III квартал 2021 г | Л.В. Шестакова, директор школы |
| 5 | Котельная МКОУ «Солоновская СОШ» | Косметический ремонт ИТОГО |  | 1000,0 1000,0 | - 0 | 1000,0 1000,0 | - 0 | III квартал 2021 г | Л.В. Шестакова, директор школы |
| 6 | Котельная МКОУ «Поломошенская СОШ» | Замена трубы (Ø 300) Косметический ремонт ИТОГО |  | 1500,0 700,0 2200,0 | - - 0 | 1500,0 700,0 2200,0 | - 0,0 | III квартал 2021 г | Т.Н. Фонакова, директор школы |
| 7 | Котельная МКОУ «Поломошенская СОШ» (филиал «Лобанихинская ООШ») | Приобретение дымососа Ремонт трубы подачи воды Расширение складского помещения под уголь ИТОГО |  | 20000,0 680,0 45950,0 66630,0 | - 0 | 20000,0 680,0 45950,0 66630,0 | - 0 | III квартал 2021 г | Т.Н. Фонакова, директор школы |
| 8 | Котельная д/с № 1 «Искорка» (филиал д/с «Земляничка») | Косметический ремонт ИТОГО |  | 5000,0 5000,0 | 0 | 5000,0 5000,0 | 0,0 | III квартал 2021 г | Е.П. Шабанова, заведующий детским садом |
| ИТОГО по котельным, находящимся в оперативном управлении образовательных учреждений района |  |  |  | 108630,0 | 0 | 108630,0 | 0 |  |  |