РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ НОВИЧИХИНСКОГО РАЙОНА

АЛТАЙСКОГО КРАЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

23.12.2022 № 440                                                                                с. Новичиха

Об утверждении муниципальной

программы «Комплексное развитие

систем коммунальной инфраструктуры

муниципального образования

Новичихинский район на 2023-2032 гг.»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 53 Устава муниципального образования Новичихинский район Алтайского края, постановлением Администрации Новичихинского района от 08.09.2014 № 399 «Об утверждении Порядка разработки, реализации муниципальных программ»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Комплексное  развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Новичихинский район на 2023-2032 гг.»

- 2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации Новичихинского района.

3. Контроль за выполнением данного постановления возложить на заместителя главы Администрации района А.М. Кормильченко.

Первый заместитель

главы Администрации  района                                                      О.Н. Нагайцева

Муниципальная программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Новичихинский район» на 2023-2032 гг.

Постановлением

Администрации Новичихинского района

от 23.12.2022 г. № 440

I. Общие положения

Муниципальная программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Новичихинский район» на 2023-2032 гг.» (далее - Программа) разработана в соответствии с требованиями законодательства:

1. Федеральный закон РФ от 6.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

2. Федеральный закон РФ от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

3. Федеральный закон РФ от 07.12.2011 г. № 416 «О водоснабжении и водоотведении»;

4. Федеральный закон РФ от 27.07.2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;

5. Постановление Администрации Новичихинского района от 08.09.2014 № 399 «Об утверждении Порядка разработки, реализации муниципальных программ».

Программа регламентирует направления развития и источники финансирования систем коммунальной инфраструктуры Новичихинского района.

Краткое описание Программы

Это программа строительства и (или) модернизации систем коммунальной инфраструктуры (тепло-, водоснабжения, водоотведения), которая обеспечивает развитие этих систем и объектов в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства, повышение качества производимых для потребителей товаров (оказываемых услуг), улучшение экологической ситуации на территории МО Новичихинский район Алтайского края.

В системе теплоснабжения запланировано обновление основных фондов: замена водогрейных котлов, котельного оборудования, замена аварийных участков теплотрассы, приобретение котельного оборудования. Мероприятием Программы может являться формирование резервного запаса топлива для безаварийного прохождения отопительного сезона, ремонт котельных.

В системе водоснабжения планируется: строительство скважин в населенных пунктах района (по мере необходимости), реконструкция водоснабжения в с. Мельниково, замена аварийных участков сетей холодного водоснабжения, приобретение насосного оборудования.

В системе водоотведения: строительство выгребных ям в бюджетных учреждениях района, разработка ПСД на строительство полей фильтрации в с. Новичиха.

Ожидаемые результаты реализации Программы

Реализация мероприятий Программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Новичихинский район на 2023-2032 годы» позволит обеспечить более комфортные условия проживания населения Новичихинского района путем повышения качества предоставления коммунальных услуг, модернизировать и обновить коммунальную инфраструктуру Новичихинского района, обеспечить приведение коммунальных услуг в соответствие со стандартами качества. Снизит уровень эксплуатационных затрат на производство теплоснабжения, водоснабжения. Устранит причины возникновения аварийных ситуаций, угрожающих жизнедеятельности человека. Улучшит экологическое состояние окружающей среды. Обеспечит условия для создания санитарно-эпидемиологического благополучия на территории Новичихинского района.

В области водоснабжения обеспечит:

– повышение надежности водоснабжения;

– снижение уровня потерь воды;

– сокращение эксплуатационных расходов на единицу продукции.

В области теплоснабжения:

– снижение себестоимости производства тепловой энергии;

– исключение аварий и обеспечение бесперебойного теплоснабжения населения и объектов соцкультбыта.

Финансирование Программы

Финансирование Программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Новичихинский район на 2023-2032 годы» осуществляется за счет следующих источников:

– собственные средства предприятий;

– средства бюджетов всех уровней.

Все расходы определены в соответствии с перечнем мероприятий по выполнению Программы.

Объемы финансирования муниципальной программы за счет средств федерального и краевого бюджетов подлежат ежегодному уточнению в соответствии с законами о федеральном и краевом бюджетах на очередной финансовый год и на плановый период. Объемы финансирования муниципальной программы за счет средств местного бюджета подлежат ежегодному уточнению в соответствии с решением Новичихинского районного Собрания депутатов о местном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период

II. Общая характеристика сферы реализации Программы, основные проблемы в указанной сфере и прогноз ее развития

Новичихинский район расположен в юго-западной части Алтайского края. В районе 16 сел и поселков, наиболее крупные – Мельниково, Солоновка, Токарево.

Району присущ умеренно-континентальный климат, благоприятный для развития ряда отраслей сельского хозяйства. Зима – наиболее длительный период года, характеризующийся неустойчивой погодой.

Средняя температура января –18,8 градусов.

Общая характеристика жилищного фонда Новичихинского района.

| Наименование характеризующего показателя | Единицы измерения | Количество |
| --- | --- | --- |
| Численность населения в поселениях | Тыс. человек | 8,463 |
| Кол-во домов | шт./м² | 3359/278250 |

В Новичихинском районе представлены два вида систем отопления: центральное и автономное с использованием твердого топлива.

Тепловую энергию потребители Новичихинского района получают от теплоснабжающего предприятия МУП «Теплосервис» Новичихинского района Алтайского края.

Основными потребителями тепловой энергии являются бюджетные организации различной ведомственной подчиненности: школы, больницы, детские сады; население Новичихинского района и прочие потребители: коммерческие структуры, размещенные на арендуемых и частных площадях района.

Теплоснабжение осуществляется от 12 котельных, 8 из которых находятся в оперативном управлении общеобразовательных учреждений района.

Протяженность теплотрасс составляет 7,5 км. Суммарная установленная мощность котельных МУП «Теплосервис» составляет 11,63 Гкал/час, с присоединенной нагрузкой 5,155 Гкал/час, что составляет 44% от установленной мощности. Часть оборудования котельных изношена и выработала свой ресурс.

Технические характеристики котельных и тепловых сетей теплоснабжающей организации в Новичихинском районе представлены в таблице.

|  | Технические характеристики котельных и тепловых сетей МУП "Теплосервис" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование населенного пункта | № котельных | Наименование котельной | Характеристики котлов |  |  |  |  | Протяженность магистральных тепловых сетей, м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Кол-во, ед. | Марка | Год выпуска | КПД, % | Мощность, Гкал/час | мощность | нагрузка | Ø |  | Ø |  | Ø | Ø | Ø | Ø | Ø | Ø | Ø | Ø | Ø | Всего |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 32 |  | 40 |  | 57 | 76 | 89 | 108 | 114 | 133 | 159 | 219 | 273 |  |  |  |  |  |
| 1 | с. Новичиха | 1 | Российская | 1 | КВР-1,25 | 2011 | 84 | 1,1 |  |  |  |  | 96 |  | 308 | 313 | 125 | 1666 | 110 | 114 | 684 | 613 | 240 | 4269 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | КВР -1,25 | 2017 | 83,0 | 1,08 | 6,49 | 3,1471 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2 | КВР -1,25 | 2018 | 83,0 | 2,16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2 | КВР-1,25 | 2020 | 81 | 2,15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | с. Новичиха | 2 | Больничная | 1 | КВр - 0,63 | 2019 | 82,0 | 0,54 |  |  | 139 |  |  |  | 267 |  | 38 | 158 | 191 | 32 |  |  |  | 825 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | КВр-0,93 | 2015 | 62,2 | 0,8 | 1,94 | 0,4625 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | КВр-0,6 ДО | 2005 | 62,0 | 0,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | с. Мельниково | 4 | Мельниково | 1 | КВр-046КБ | 2018 | 73,1 | 0,4 |  |  |  |  |  |  | 127 |  | 126 | 17 |  |  |  |  |  | 270 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | КВр-046 | 2021 | 81,5 | 0,4 | 0,8 | 0,35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | с. Новичиха | 3 | Школьная | 2 | КВр - 0,93 | 2020 | 81,0 | 1,6 |  | 1,1959 |  |  | 158 |  | 439 | 129 |  | 129 |  | 175 | 549 |  |  | 1579 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | КВр - 0,93 | 2021 | 82,4 | 0,8 | 2,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего | 4 |  | 14 |  |  |  | 11,63 | 11,63 | 5,1555 | 139 |  | 254 |  | 1141 | 442 | 289 | 1970 | 301 | 321 | 1233 | 613 | 240 | 6943 |  |  |  |  |

Газоснабжение в районе территориально осуществляется за счет сжиженного газа, который поставляется газоснабжающей организацией ОАО «Алтайкрайгазсервис» и используется только для бытовых нужд.

Водоснабжение, как отрасль, играет огромную роль в обеспечении жизнедеятельности Новичихинского района.

В настоящее время на территории Новичихинского района, в с. 10 лет Октября, пос. Красноярка, с. Лобаниха, пос. Невский, пос. Петровский, с. Новичиха, пос. Мамонтово, с. Павловка, с. Поломошное, с. Солоновка, с. Токарево имеется централизованная система водоснабжения, обслуживаемая ООО «Управление водопроводов».

Водоснабжение поселения осуществляется из Чарышского группового водопровода, по трассе Шипуново-Поспелиха-Новичиха.

В с. Долгово эксплуатацию муниципальных водозаборных сооружений и водопроводных сетей осуществляет МУП «Водсервис» Долговского сельсовета Новичихинского района Алтайского кря на основании договора хозведения. Протяженность водопроводных сетей в с. Долгово составляет 10,726 км, значительная часть реконструирована, сети находятся в удовлетворительном состоянии.

В с. Мельниково эксплуатацию водозаборных сооружений и водопроводных сетей осуществляет МУП «Водоснабжение» на основании договора хозведения. Протяженность водопроводных сетей в с. Мельниково составляет 7,910 км, 2 км сетей находятся в неудовлетворительном состоянии и требуют замены.

В качестве источников водоснабжения на территории Новичихинского района организацией ООО «Управление водопроводов» принят действующий комплекс водозаборных сооружений, расположенных в п. Новосельский Шипуновского района, с разведанными гидрологическими и гидрогеологическими характеристиками с дебетом 65000 м³/сут.

В с. Новичиха протяженность водопроводной сети составляет 33,68 км. Диаметры от 50 до 150 мм. Основной материал труб – чугун, полиэтилен, сталь. Ветхих сетей – 55%. В качестве противопожарного водоснабжения приняты пожарные гидранты. Центральное горячее водоснабжение на территории с. Новичиха отсутствует.

Протяженность водопроводной сети в п.Мамонтово составляет 3,03 км. Диаметры от 50 до 100 мм. Основной материал – чугун и полиэтилен. Ветхих – 42%. Противопожарное водоснабжение – пожарные гидранты. Центральное горячее водоснабжение отсутствует. На территории п.Мамонтово также расположена насосная станция перекачки Чарышского группового водопровода и 2 резервуара чистой воды общей емкостью 500 м3.

Протяженность водопроводной сети в с. Лобаниха составляет 12,53 км. Диаметр трубопроводов – 100 мм. Основной материал – чугун, полиэтилен. Ветхих – 50%. Противопожарное водоснабжение – пожарные гидранты. Центральное горячее водоснабжение отсутствует.

Протяженность водопроводной сети в населенных пунктах Солоновского сельсовета составляет 30,02 км. Диаметр 100-150 мм. Основной материал – чугун, кроме этого, полиэтилен, асбестоцемент. Ветхих – 50%. В качестве напорно-регулирующих емкостей установлены 2 водонапорные башни емкостью по 160 м3 каждая. Противопожарное водоснабжение – пожарные гидранты. Центральное горячее водоснабжение отсутствует.

Протяженность водопроводной сети в с. Токарево составляет 13,36 км. Диаметр трубопроводов – 100 мм. Основной материал труб – чугун. Ветхих – 44%. В качестве напорно-регулирующих емкостей установлено две водонапорных башни емкостью 50 м3. Центральное горячее водоснабжение отсутствует. Противопожарное водоснабжение – пожарные гидранты.

В с. Поломошное в качестве напорно-регулирующих емкостей установлена водонапорная башня емкостью 160 м3. Центральное горячее водоснабжение отсутствует. Противопожарное водоснабжение – пожарные гидранты. Протяженность водопроводной сети составляет 11,14 км. Диаметр трубопроводов – 100 мм. Основной материал труб – чугун и полиэтилен. Ветхих – 40%.

Вывод: Системы водоснабжения на территории Новичихинского района имеют высокий уровень износа.

Необходима модернизация источников подачи воды и капитальный ремонт уличных водопроводных сетей на территориях поселений Новичихинского района.

Баланс водопотребления, 2022 год

| Наименование показателя | ед. из. | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| Население | Чел. | 8074 |
| Реализация воды для населения | М³/год | 196884 |
| Реализация воды для предприятий (бюджетные, прочие) | М³/год | 21697 |
| Потери воды | М³/год | 83959 |
| Собственные и технологические нужды | М³/год | 30450 |
| Итого | М³/год | 332990 |

В настоящее время канализация во всех селах выгребная. Отвод и утилизация жидких бытовых отходов в процессе эксплуатации существующего фонда жилых и гражданских объектов осуществляется в надворные уборные.

В селах Новичихинского района нет централизованной системы водоотведения, ряд общественных зданий канализовано в выгребы разных объемов. Сбор сточных вод с селитебной территории осуществляется в уличные туалеты и в выгребы, откуда ассенизаторскими машинами вывозятся на поле фильтрации, расположенное за территорией населенного пункта. Сброс поверхностного стока селитебных и производственных территорий осуществляется без какой-либо очистки. Ливневые канализации отсутствуют.

Таким образом, для снижения негативного влияния на окружающую среду, существует необходимость в разработке рабочего проекта очистных сооружений с выносом за территорию населенного пункта.

III. Приоритетные направления реализации муниципальной Программы, цели, задачи, сроки и этапы ее реализации.

Формирование технической, экономической и управленческой политики развития коммунальной инфраструктуры и разработка на ее основе системы производственных, организационных, нормативных, правовых и финансовых механизмов и мероприятий, практическая реализация которых приведет к повышению эффективности использования топливно-энергетических ресурсов и надежности топливно-энергетического обеспечения, к снижению бюджетными учреждениями объема потребления воды, топлива, угля, тепловой энергии и электрической энергии.

Направления в достижении поставленной цели определяются решением следующих задач:

– снижение уровня износа основных фондов коммунальной инфраструктуры;

– полное и надежное обеспечение населения, объектов социальной сферы энергоресурсами по доступным, и вместе с тем стимулирующим энергосбережение ценам, снижение рисков и недопущение развития кризисных ситуаций в энергообеспечении и тепло-, водоснабжении населения МО;

– снижение удельных затрат на производство и использование энергоресурсов за счет рационализации их потребления, применения энергосберегающих технологий и оборудования;

– сокращение расходов на оплату энергоресурсов бюджетного и жилого сектора с помощью реализации энергосберегающих мероприятий;

– улучшение экологической ситуации на территории Новичихинского района.

Для решения задачи обеспечения устойчивого и эффективного функционирования в жилищно-коммунальном хозяйстве предполагается осуществление мероприятий в коммунальной инфраструктуре.

В коммунальной инфраструктуре необходимо решение проблемы повышения эффективности и надежности работы коммунальной инфраструктуры путем ее масштабной модернизации и обновления при обеспечении доступности коммунальных ресурсов для потребителей. С этой целью предусматривается создать условия для эффективного инвестирования в коммунальную инфраструктуру в целях снижения издержек и повышения надежности при обеспечении доступности коммунальных услуг для потребителей и минимально необходимой нагрузки на бюджетную систему.

Ключевыми инструментами создания перечисленных условий являются программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры и единые муниципальные базы информационных ресурсов, а также переход к долгосрочным тарифам и заключению концессионных соглашений.

Разработка программы комплексного развития позволяет существенно повысить эффективность расходования средств на модернизацию и реконструкцию коммунальной инфраструктуры за счет определения оптимальных масштабов строительства и координации развития различных систем инфраструктуры.

Реализация программы рассчитана на 2023-2032 годы.

В целях обеспечения своевременной и качественной реализации Программы муниципальный заказчик – координатор Программы –осуществляет:

– отбор в установленном порядке исполнителей работ и поставщиков оборудования по каждому программному мероприятию, финансируемому за счет бюджетных средств;

– координацию исполнения программных мероприятий, включая мониторинг их реализации, оценку результативности;

– непосредственный контроль хода реализации мероприятий Программы;

– подготовку отчетов о реализации Программы.

Реализация мероприятий Программы позволит:

– обеспечить подключение к системам коммунальной инфраструктуры вводимых объектов жилищного фонда и социальной сферы;

– повысить уровень технического состояния объектов коммунальной инфраструктуры на территории Новичихинского района;

– расширить номенклатуру, увеличить объемы и улучшить качество коммунальных услуг, оказываемых населению;

– улучшить экологическую ситуацию на территории сельских поселений;

– за счет широкого внедрения передовых технологий, местных видов топлива и энергосберегающего оборудования снизить затраты на топливно-энергетические ресурсы при производстве коммунальной продукции;

– формирования резервного запаса топлива позволит недопущению чрезвычайной ситуации в ходе прохождения отопительного сезона по причине недостатка (либо срыва графика поставки) топлива у теплоснабжающих организаций.

Приложение 1

Паспорт программы

| Наименование программы: | Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Новичихинский район на 2023-2032 гг. |
| --- | --- |
| Основание разработки программы: | 1. Федеральный закон РФ от 6.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 2. Федеральный закон РФ от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; 3. Федеральный закон РФ от 07.12.2011 г. № 416 «О водоснабжении и водоотведении»; 4. Федеральный закон РФ от 27.07.2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении»; 5. Постановление Администрации Новичихинского района от 08.09.2014 № 399 «Об утверждении Порядка разработки, реализации муниципальных программ» |
| Заказчик Программы: | Администрация Новичихинского района Россия, Алтайский край, с. Новичиха, ул. Первомайская 70 Глава Новичихинского района Ермаков Сергей Лукич |
| Основные разработчики Программы: | Россия, Алтайский край, с. Новичиха, ул. Первомайская, 70 Отдел ЖКХ Администрации района |
| Цели программы: | 1.Обеспечение жителей района коммунальными услугами нормативного качества. 2.Снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры Новичихинского района. 3.Внедрение на объектах коммунального хозяйства современного энергосберегающего оборудования, обеспечивающего наибольшую эффективность. 4.Улучшение качества предоставляемых услуг населению. |
| Задачи программы: | – снижение уровня износа основных фондов коммунальной инфраструктуры; – полное и надежное обеспечение населения, объектов социальной сферы энергоресурсами по доступным, и вместе с тем стимулирующим энергосбережение ценам, снижение рисков и недопущение развития кризисных ситуаций в энергообеспечении МО; – снижение удельных затрат на производство и использование энергоресурсов за счет рационализации их потребления, применения энергосберегающих технологий и оборудования; – сокращение расходов на оплату энергоресурсов бюджетного и жилого сектора с помощью реализации энергосберегающих мероприятий; – улучшение экологической ситуации на территории Новичихинского района. |
| Срок реализации Программы: 1 этап 2 этап | 2023-2027 гг. 2028-2032 гг. |
| Объемы финансирования: (уточняются ежегодно при формировании бюджета на последующий год) | Итого 12 000,00 тыс. руб., в том числе за счет средств: – местного бюджета – 12000,00 тыс. рублей. 2023год: Итого 1200,00 тыс. руб., в том числе за счет средств: – местного бюджета – 1200,00 тыс. руб. 2024год: Итого 1200,00 тыс. руб., в том числе за счет средств: – местного бюджета – 1200,00 тыс. руб. 2025год: Итого 1200,00 тыс. руб., в том числе за счет средств: – местного бюджета – 1200,00 тыс. руб. 2026год: Итого 1200,00 тыс. руб., в том числе за счет средств: – местного бюджета – 1200,00 тыс. руб. 2027год: Итого 1200,00 тыс. руб., в том числе за счет средств: – местного бюджета – 1200,00 тыс. руб. II этап 2028-2032 годы: Итого 6000,00 тыс. руб., в том числе за счет средств: – местного бюджета – 6000,00 тыс. руб. Объемы финансирования муниципальной программы за счет средств федерального и краевого бюджетов подлежат ежегодному уточнению в соответствии с законами о федеральном и краевом бюджетах на очередной финансовый год и на плановый период. Объемы финансирования муниципальной программы за счет средств местного бюджета подлежат ежегодному уточнению в соответствии с решением Новичихинского районного Собрания депутатов о местном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период |
| Ожидаемые результаты Программы: | Реализация программы позволит: - Обеспечить более комфортные условия проживания населения Новичихинского района путем повышения качества предоставляемых коммунальных услуг. - Улучшить экологическую ситуацию на территории Новичихинского района. - Обеспечить более рациональное использование ресурсов. - Снизить уровень износа коммунальной инфраструктуры. - Увеличить срок службы инженерных коммуникаций и оборудования. - Обеспечить условия для создания санитарно-эпидемиологического благополучия на территории Новичихинского района |
| Целевые индикаторы и показатели программы | – модернизация и реконструкция систем теплоснабжения и водоснабжения. – повышение качества производимых организациями коммунального комплекса товаров и оказываемых услуг; |
| Ответственный исполнитель: | начальник отдела ЖКХ Н.А. Федотова |

Приложение № 2

Перечень

объектов, включенных в муниципальную Программу

руб.

| № п/п | Принадлежность, наименование объекта, место расположения | Наименование мероприятия (проводимых работ) | Финансирование |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | Федеральный бюджет | Краевой бюджет | Местный бюджет | Хоз. субъекты |
| Капитальные вложения всего, |  |  | 12 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000 000,00 | 0,00 |
| 1. Финансирование 2023 год |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО за год, в том числе: |  |  | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 | 0,00 |
| 1.1. | Котельные, оборудование и тепловые сети, переданные на праве хозяйственного ведения теплоснабжающей организации | Подготовка к отопительному сезону | 850 000,00 | 0,00 | 0,00 | 850 000,00 | 0,00 |
| 1.2. | Образовательные учреждения, в оперативном управлении которых находятся котельные | Подготовка к отопительному сезону | 300 000,0 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 |
| 1.3. | Администрация Новичихинского района | Премирование районного конкурса по благоустройству | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 |
| 2. Финансирование 2024 год |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО за год, в том числе: |  |  | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 | 0,00 |
| 2.1. | Котельные, оборудование и тепловые сети, переданные на праве хозяйственного ведения теплоснабжающей организации | Подготовка к отопительному сезону | 850 000,00 | 0,00 | 0,00 | 850 000,00 | 0,00 |
| 2.2. | Образовательные учреждения, в оперативном управлении которых находятся котельные | Подготовка к отопительному сезону | 300 000,0 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 |
| 2.3. | Администрация Новичихинского района | Премирование районного конкурса по благоустройству | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 |
| 3. Финансирование 2025 год |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО за год, в том числе: |  |  | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 | 0,00 |
| 3.1. | Котельные, оборудование и тепловые сети, переданные на праве хозяйственного ведения теплоснабжающей организации | Подготовка к отопительному сезону | 850 000,00 | 0,00 | 0,00 | 850 000,00 | 0,00 |
| 3.2. | Образовательные учреждения, в оперативном управлении которых находятся котельные | Подготовка к отопительному сезону | 300 000,0 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 |
| 3.3. | Администрация Новичихинского района | Премирование районного конкурса по благоустройству | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 |
| 4. Финансирование 2026 год |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО за год, в том числе: |  |  | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 | 0,00 |
| 4.1. | Котельные, оборудование и тепловые сети, переданные на праве хозяйственного ведения теплоснабжающей организации | Подготовка к отопительному сезону | 850 000,00 | 0,00 | 0,00 | 850 000,00 | 0,00 |
| 4.2. | Образовательные учреждения, в оперативном управлении которых находятся котельные | Подготовка к отопительному сезону | 300 000,0 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 |
| 4.3. | Администрация Новичихинского района | Премирование районного конкурса по благоустройству | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 |
| 5. Финансирование 2027 год |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО за год, в том числе: |  |  | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 | 0,00 |
| 5.1. | Котельные, оборудование и тепловые сети, переданные на праве хозяйственного ведения теплоснабжающей организации | Подготовка к отопительному сезону | 850 000,00 | 0,00 | 0,00 | 850 000,00 | 0,00 |
| 5.2. | Образовательные учреждения, в оперативном управлении которых находятся котельные | Подготовка к отопительному сезону | 300 000,0 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 |
| 5.3. | Администрация Новичихинского района | Премирование районного конкурса по благоустройству | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 |
| 6. Финансирование 2028-2032 годы |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО за год, в том числе: |  |  | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 | 0,00 |
| 6.1. | Котельные, оборудование и тепловые сети, переданные на праве хозяйственного ведения теплоснабжающей организации | Подготовка к отопительному сезону | 4 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 250 000,00 | 0,00 |
| 6.2. | Образовательные учреждения, в оперативном управлении которых находятся котельные | Подготовка к отопительному сезону | 1 500 000,0 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 0,00 |
| 6.3. | Администрация Новичихинского района | Премирование районного конкурса по благоустройству | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 | 0,00 |

Приложение № 3

Сводные финансовые затраты

по направлениям муниципальной Программы

| Источники и направления расходов | Финансовые затраты (рублей) |  |  |  |  |  | II этап 2028-2032 Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | В том числе по годам |  |  |  |  |  |
|  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |  |
| Всего финансовых затрат, в том числе: | 12000000,00 | 1200000,00 | 1200000,00 | 1200000,00 | 1200000,00 | 1200000,00 | 6000000,00 |
| из муниципального бюджета | 12000000,00 | 1200000,00 | 1200000,00 | 1200000,00 | 1200000,00 | 1200000,00 | 6000000,00 |
| из федерального бюджета (на условиях софинансирования) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| из краевого бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| из внебюджетных источников (указать каких) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Капитальные вложения, в том числе: | 12000000,00 | 1200000,00 | 1200000,00 | 1200000,00 | 1200000,00 | 1200000,00 | 6000000,00 |
| из муниципального бюджета | 12000000,00 | 1200000,00 | 1200000,00 | 1200000,00 | 1200000,00 | 1200000,00 | 6000000,00 |
| из федерального бюджета (на условиях софинансирования) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| из краевого бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| из внебюджетных источников (указать каких) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| из муниципального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
| из федерального бюджета (на условиях софинансирования) |  |  |  |  |  |  |  |
| из краевого бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
| из внебюджетных источников (указать каких) |  |  |  |  |  |  |  |
| Прочие расходы, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| из муниципального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
| из федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
| из краевого бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
| из внебюджетных источников (указать каких) |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 4

Динамика

важнейших целевых индикаторов и показателей

эффективности реализации муниципальной

Программы

| Целевой индикатор | Единица измерения | Значение индикатора по годам |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | II этап 2028-2032 |
| Степень износа основных фондов коммунального хозяйства | % | 60 | 55 | 53 | 50 | 45 | 45 |
| Фактический уровень платежей населения за жилье и коммунальные услуги к уровню начислений | % | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 100 |

Приложение № 5

Бюджетная заявка

на финансирование Программы

«Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Новичихинский район

на 2023-2032 годы»

Заказчик: Администрация Новичихинского района

(руб.)

| Направления расходов | Объем финансирования в действующих ценах текущего года |
| --- | --- |
| Объем финансирования из муниципального бюджета, всего: |  |
| в том числе: |  |
| Капитальные вложения |  |
| Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы |  |
| Прочие текущие расходы |  |

_________________           Ермаков С.Л.

(подпись)

«___»_____________2023 г.

Приложение № 6

Обоснование

бюджетной заявки по Программе

«Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Новичихинский район

на 2023-2032 годы» на 2023 год

| № п/п | Наименование мероприятия, в том числе в территориальном разрезе | Единица измерения | Коли-чество | Стоимость единицы (в действующих ценах текущего года), руб. | Сумма, руб. | Приме-чание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого |  |  |  |  |  |  |

_________________           Ермаков С.Л.

(подпись)                                               Ф.И.О.

«___»_____________2023 г.

Приложение № 7

Информация

об освоении финансовых средств по Программе

«Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Новичихинский района на 2023-2032 годы»

на «___»_____________20__г.

| № п/п | Наименование мероприятия | Всего по программе | Профинансировано, тыс.руб. |  |  |  | Освоено, тыс.руб. |  |  |  | Источники финан-сирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | С начала реализации программы |  | За отчетный период |  | С начала реализации программы |  | За отчетный период |  |  |
|  |  |  | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |

_________________           Ермаков С.Л.

(подпись)                                                             Ф.И.О.

«___»_____________2023 г.

Приложение № 8

Информация

о ходе реализации Программы

«Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Новичихинский район

на 2023-2032 годы»

за «___»___________20__г.

| № п/п | Наименование мероприятия | Освоено средств, тыс.руб. |  |  |  | Целевые индикаторы и показатели эффективности реализации программы |  | Полученный результат и эффективность реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | С начала реализации программы |  | За отчетный период |  |  |  |  |
|  |  | План | Факт | План | Факт | План | Факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

_________________           Ермаков С.Л.

(подпись)

«___»_____________2023 г.