РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ НОВИЧИХИНСКОГО РАЙОНА

АЛТАЙСКОГО КРАЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

21.05.2024 № 158                                                                              с. Новичиха

| О задачах по подготовке топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства района к работе в осенне-зимний период 2024-2025 годов |  |
| --- | --- |

В целях обеспечения своевременной подготовки объектов топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Новичихинского района к работе в осенне-зимний период 2024-2025 годов ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить срок готовности объектов топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Новичихинского района к работе в осенне-зимний период – 15 сентября 2024 года.

2. Утвердить районный состав межведомственной комиссии по подготовке и проверке готовности котельных и тепловых сетей, участвующих в теплоснабжении социальной сферы и населения, к отопительному сезону 2024-2025 гг.

3. Утвердить районный план мероприятий по подготовке к отопительному сезону 2024-2025 годов.

4. Директору МУП «Теплосервис» Новичихинского района Алтайского края (Воронин А.П.), председателю комитета по образованию Администрации Новичихинского района (Шрайнер Е.А.), начальнику отдела ЖКХ Администрации района (Федотова Н.А.), главам (главам Администраций) сельских поселений (по согласованию), руководителям образовательных учреждений, в оперативном управлении которых находятся котельные, обеспечить:

– взаимодействие с Сибирским управлением Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) Алтайский отдел в соответствии с действующим порядком оценки готовности объектов топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Новичихинского района к работе в осенне-зимний период;

– оперативный контроль за ходом выполнения предзимних работ, заготовкой топлива. Особое внимание обратить на выполнение мероприятий по ресурсосбережению в разрезе каждой котельной.

5. Заместителю главы Администрации района (Кормильченко А.М.) взять на особый контроль поставку угля для государственных и муниципальных нужд, согласно проводимому КГКУ «Центр государственных закупок Алтайского края» аукциону в электронной форме на поставку угля (для потребителей социальной сферы района).

6. Рекомендовать директору теплоснабжающей организации (Воронин А.П.) до 1 сентября 2024 года обеспечить заключение договора на поставку угля для теплоснабжения социальной сферы района, прочих потребителей и населения.

7. Рекомендовать директору теплоснабжающей организации (Воронин А.П.), обязать комитет по образованию Администрации Новичихинского района (Шрайнер Е.А.) и руководителей образовательных учреждений, в оперативном управлении которых находятся котельные, (директора МКОУ «Мельниковская СОШ» Рудко И.Е.,  директора МКОУ «Солоновская СОШ» Тумакову В.В., директора МКОУ «Долговская СОШ» Раззамазову Л.В., директора МКОУ «Поломошенская СОШ» Фонакову Т.Н., заведующего МКДОУ «Новичихинский детский сад № 1 «Искорка» Шабанову Е.П.):

– обеспечить на начало отопительного сезона нормативные запасы топлива (до 20.09.2024 г.);

– реализовывать мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности;

– обеспечить получение паспортов готовности объектов теплоснабжения к работе в отопительный сезон 2024-2025 годов;

– обеспечить своевременные расчеты за потребленные коммунальные услуги, в том числе электрическую энергию, уголь, не допускать образования просроченной задолженности;

– обеспечить в полном объеме устранение нарушений, выявленных Сибирским управлением Ростехнадзора в ходе проверки готовности котельных к отопительному сезону.

– сформировать и поддерживать нормативный запас топлива;

– обеспечить контроль за проведением мероприятий по снижению муниципальными учреждениями объема потребляемых ими тепловой энергии, электрической энергии, угля, а также объема потребляемой воды в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 07.10.2019 № 1289 «О требованиях к снижению государственными (муниципальными) учреждениями в сопоставимых условиях суммарного объема потребляемых ими дизельного и иного топлива, мазута, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, угля, а также объема потребляемой ими воды»;

– отработать схему взаимодействия при возникновении чрезвычайных ситуаций, аварий на объектах жилищно-коммунального хозяйства и сбоев в их работе.

8. Комиссии (по согласованию) по подготовке и проверке готовности котельных и тепловых сетей, участвующих в теплоснабжении социальной сферы и населения, 2 сентября 2024 года приступить к контрольному приему объектов.

9. Постановление Администрации Новичихинского района Алтайского края от 12.05.2023 № 140 «О задачах по подготовке топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства района к работе в осенне-зимний период 2023-2024 годов» признать утратившим силу.

10. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации района Кормильченко А.М.

Глава района                                                                                 С.Л. Ермаков

УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации

Новичихинского района

№ 158 от 21.05.2024

СОСТАВ

районной межведомственной комиссии по подготовке и проверке готовности котельных и тепловых сетей, участвующих в теплоснабжении социальной сферы и населения, к отопительному сезону 2024-2025 гг.

| Кормильченко А.М. | заместитель главы Администрации района, председатель комиссии; |
| --- | --- |
| Уранова Т.Е. | председатель комитета по экономике и управлению муниципальным имуществом, зам. председателя комиссии; |
| Члены комиссии: |  |
| Шрайнер Е.А. | председатель комитета Администрации Новичихинского района по образованию; |
| Федотова Н.А. | начальник отдела ЖКХ Администрации района; |
| Коробкин А.В. Пеньков А.Д. | начальник отдела ГО ЧС и МР Администрации района; глава Долговского сельсовета; |
| Перегудова М.С. | глава Лобанихинского сельсовета; |
| Сергеева. И.В. | глава Мельниковского сельсовета; |
| Брыксин Ю.В. | глава Администрации Новичихинского сельсовета; |
| Шипугина Е.И. | глава Поломошенского сельсовета; |
| Пожидаев В.П. | глава Администрации Солоновского сельсовета; |
| Волошенко Я.Н. | глава Токаревского сельсовета; |
| Цепко Г. В. | управляющий ТСЖ «Первомайское» (по согласованию). |

Руководители образовательных учреждений, в оперативном управлении которых находятся котельные:

Рудко И.Е.                                            директор МКОУ «Мельниковская СОШ»

Тумакова В.В.                                          директор МКОУ «Солоновская СОШ»

Раззамазова Л.В.                                         директор МКОУ «Долговская СОШ»

Фонакова Т.Н.                                    директор МКОУ «Поломошенская СОШ»

Шабанова Е.П.                                 заведующий МКДОУ «Новичихинский

детский сад № 1 «Искорка»

Представители Сибирского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) Алтайский отдел (по согласованию)

УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации

Новичихинского района

№ 158 от 21.05.2024

ПЛАН

мероприятий по проведению ремонтных работ по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства к отопительному сезону 2024-2025 годов

| № п/п | Принадлежность наименование объекта | Перечень работ | Физические объемы | Планируемые затраты |  | Сроки исполнения работ | Ответственный руководитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Местный бюджет (тыс. руб.) | Краевой бюджет (тыс. руб.) |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10 |
| 1 | Котельная № 3 «Школьная» в с. Новичиха | Замена котла | 1 шт. | 730,0 | - | III квартал 2024 г | А.М. Кормильченко, заместитель главы Администрации района |
| 2 | Котельная МКОУ «Долговская СОШ» | Замена колосников и дверцы на котле Замена подпиточной помпы Бетонирование пола Косметический ремонт |  | 3,570 12,0 4,15 0,445 | - | III квартал 2024 г | Л.В.Раззамазова, директор школы |
|  |  | ИТОГО |  | 20,165 |  |  |  |
| 3 | Котельная Октябрьский филиал МКОУ «Солоновская СОШ» | Ремонт угольного склада Косметический ремонт |  | 42,481 1,005 | - | III квартал 2024 г | В.В. Тумакова, директор школы |
|  |  | ИТОГО |  | 43,486 |  |  |  |
| 4 | Котельная МКОУ «Солоновская СОШ» | Косметический ремонт Труба металлопластик | 4 м | 7,74 0,4 | - | III квартал 2024 г | В.В. Тумакова, директор школы |
|  |  | ИТОГО |  | 8,14 |  |  |  |
| 5 | Котельная Павловский филиал МКОУ «Солоновская СОШ» | Кран шаровый на 50 Кран полуобортный на 15 Сварочные работы Косметический ремонт | 1 шт. 1 шт. | 3,0 0,205 5,0 5,52 | - | III квартал 2024 г | В.В. Тумакова, директор школы |
|  |  | ИТОГО |  | 13,725 |  |  |  |
| 6 | Котельная Токаревский филиал МКОУ «Мельниковская СОШ» | Ремень на шлакоудалитель Асбестовый лист Кран полуоборотный на 20 Кран полуоборотный на 15 Кран полуоборотный на 100 Сварочные работы Покупка электрощита Косметический ремонт | 2 м 1 шт. 3 шт. 2 шт. 1 шт. | 0,3 0,262 0,771 0,41 16,0 5,0 34,262 8,8 | - | III квартал 2024 г | И.Е. Рудко, директор школы |
|  |  | ИТОГО |  | 65,805 |  |  |  |
| 7 | Котельная МКОУ «Поломошенская СОШ» | Ремонт помпы Ремонт крыши Цемент ПГС Покупка электрощитов Косметический ремонт | 2 шт. 2 мешка 0,5 т | 8,0 24,3 1,4 1,0 24,134 1,3 | - | III квартал 2024 г | Т.Н. Фонакова, директор школы |
|  |  | ИТОГО |  | 60,134 |  |  |  |
| 8 | Котельная Лобанихинский филиал МКОУ «Поломошенская СОШ» | Замена колосников Замена отражателя дверки котла Замена листа асбеста покупка насоса Косметический ремонт | 2 шт. 1 шт. 1 шт. | 7,0 4,0 0,45 2,569 0,8 | - | III квартал 2024 г | Т.Н. Фонакова, директор школы |
|  |  | ИТОГО |  | 14,819 |  |  |  |
| 9 | МКДОУ «Новичихинский детский сад № 1 «Искорка» (филиал «Земляничка» | Колосники на котел Косметический ремонт |  | 6,0 6,52 | - | III квартал 2024 г | Шабанова Е.П., заведующий детским садом |
|  |  | ИТОГО |  | 12,52 |  |  |  |