РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ НОВИЧИХИНСКОГО РАЙОНА

АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.08.2019г.  №  217                                                                                с. Новичиха

О внесении изменений в постановление

Администрации Новичихинского района

№ 547 от 10.12.2014 г. «Об утверждении

муниципальной программы «Повышение

безопасности дорожного движения в

муниципальном  образовании

Новичихинский район на 2015-2022 годы»

В соответствии со статьей 55 Устава муниципального образования Новичихинский район Алтайского края, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.  Внести в постановление Администрации Новичихинского района № 547 от 10.12.2014 г. «Об утверждении муниципальной программы «Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном  образовании  Новичихинский район на 2015-2022 годы» (далее – «Программа») следующие изменения:

1) Приложение № 1 к Программе «Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном  образовании  Новичихинский район на 2015-2022 годы» изложить в новой редакции (прилагается).

2. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

Глава района                                                                                                    С.Л. Ермаков

УТВЕРЖДЕНО

постановлением Администрации

Новичихинского района

№ 217 от 22.08.2019г.

Приложение № 1

к Программе «Повышение

безопасности дорожного движения в

муниципальном  образовании

Новичихинский район на 2015-2022 годы»

ПЕРЕЧЕНЬ

программных мероприятий

| № п/п |  |  |  | Наименование Мероприятий | Объемы финансирования по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2015 |  |  | 2016 |  |  |  |  |  | 2017 |  | 2018 | 2019 |  | 2020 |  |  | 2021 |  |  |  | 2022 |  |  |
| 1. Развитие системы предупреждения опасного поведения участников дорожного движения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Создание и размещение в СМИ информационно-пропагандистских материалов, освещающих работу по обеспечению безопасности дорожного движения |  |  |  |  | 4 000 |  |  | 3 000 |  |  |  |  | 11000 |  |  |  | 4568 |  | 3 000 |  |  | 3 000 |  | 3 000 |  |  | Отдел Администрации Новичихинского района культуре делам молодежи, физической культуре и спорту |
| 2. | Организация в печатных СМИ специальных тематических рубрик для систематического освещения проблемных вопросов по безопасности дорожного движения |  |  |  |  |  |  |  | 1 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 000 |  |  | 1 000 |  | 1 000 |  |  | Отдел Администрации Новичихинского района культуре делам молодежи, физической культуре и спорту |
| 3. | Изготовление и размещение баннеров тематической направленности по пропаганде безопасности дорожного движения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10432 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Мероприятия, направленные на обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  | Обеспечение проведения тематических информационно-пропагандистских мероприятий с несовершеннолетними участниками дорожного движения |  |  |  |  | 1500 |  |  | 1 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1500 |  |  | 1500 |  |  | 1500 | Отдел Администрации Новичихинского района культуре делам молодежи, физической культуре и спорту |
| 5. |  | Обеспечение проведения районных слетов юных инспекторов движения |  |  |  |  | 1000 |  |  | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1000 |  |  | 1000 |  |  | 1000 | Отдел Администрации Новичихинского района культуре делам молодежи, физической культуре и спорту |
| 6. |  | Изготовление и распространение световозвращающих приспособлений в среде дошкольников и учащихся младших классов образовательных учреждений |  |  |  |  | 1 500 |  |  |  | 1 500 |  |  | 4000 |  | 6941 |  |  |  |  | 1 500 |  |  | 1 500 |  |  | 1 500 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства Администрации Новичихинского района |
| 7. |  | Обеспечение проведения районных соревнований «Безопасное колесо» |  |  |  |  | 5000 |  |  | 4000 |  |  |  |  |  | 13059 |  |  |  |  | 4000 |  |  | 4000 |  |  | 4000 | Отдел Администрации Новичихинского района культуре делам молодежи, физической культуре и спорту |
| 8. |  | Создание на базе общеобразовательного учреждения «Детского автогородка» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Отдел жилищно-коммунального хозяйства Администрации Новичихинского района |
| 9. |  | Проведение родительского всеобуча, семейных конкурсов, бесед, игр на знание ПДД в дошкольных и общеобразовательных учреждениях |  |  |  |  | Вне бюджетные ср- ва |  |  | Вне бюджетные ср- ва |  |  | Вне бюджетные ср- ва |  |  | Вне бюджетные ср- ва |  | Вне бюджетные ср- ва |  |  | Вне бюджетные ср- ва |  |  | Вне бюджетные ср- ва |  |  | Вне бюджетные ср- ва | Отдел Администрации Новичихинского района культуре делам молодежи, физической культуре и спорту |
| 10. |  | Мониторинг материальной и учебно-методической базы образовательных учреждений, организация образовательного процесса по обучению детей ПДД и формированию у них навыков безопасного участия в дорожном движении |  |  |  |  | Вне бюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Отдел Администрации Новичихинского района культуре делам молодежи, физической культуре и спорту |
| 3. Мероприятия, направленные на развитие системы организации движения транспортных средств и пешеходов и повышение безопасности дорожных условий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. |  |  | Обустройство освещения участков автомобильных дорог в местах концентрации ДТП и на пешеходных переходах |  |  |  | 2000 |  |  | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1000 |  |  | 1000 |  |  | 1000 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства Администрации Новичихинского района |
| 12. |  |  | Обустройство участков улично-дорожной сети Новичихинского района пешеходными ограждениями в зоне пешеходных переходов, пешеходными дорожками |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Отдел жилищно-коммунального хозяйства Администрации Новичихинского района |
| 13. |  |  | Обустройство перекрестков знаками приоритета, изготовленными с применением световозвращающей пленки типа «В» |  |  |  |  |  |  | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1000 |  |  | 1000 |  |  | 1000 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства Администрации Новичихинского района |
| 14. |  |  | Установка и замена дорожных знаков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Отдел жилищно-коммунального хозяйства Администрации Новичихинского района |
| 15. |  |  | Техническое содержание и текущий ремонт дорожных знаков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Отдел жилищно-коммунального хозяйства Администрации Новичихинского района |
| 16. |  |  | Разработка проектов организации дорожного движения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Отдел жилищно-коммунального хозяйства Администрации Новичихинского района |
| 17. |  |  | Нанесение дорожной разметки |  |  |  |  |  |  | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1000 |  |  | 1000 |  |  | 1000 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства Администрации Новичихинского района |
| 18. |  |  | Реконструкция, капитальный ремонт, текущий ремонт мостов и других искусственных дорожных сооружений, на автомобильных дорогах местного значения, находящихся в аварийном и предаварийном состоянии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Отдел жилищно-коммунального хозяйства Администрации Новичихинского района |
| 19. |  |  | Мероприятия по энергоэкономии при освещении автомобильных дорог и пешеходных переходов в ночное время |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Отдел жилищно-коммунального хозяйства Администрации Новичихинского района |
| 4. Мероприятия, направленные на совершенствование нормативно-правового, организационного и методического обеспечения деятельности в сфере обеспечения безопасности дорожного движения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20. |  |  | Изучение передового опыта по обеспечению безопасности дорожного движения |  |  |  | Вне бюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Отдел жилищно-коммунального хозяйства Администрации Новичихинского района |

Постановление № 217  от 22.08.2019г.

| Подготовил Начальник юридического отдела Администрации района | А.Ю. Костенко |
| --- | --- |
| СОГЛАСОВАНО |  |
| Управляющий делами Администрации района | Е.В. Солонина |
| Председатель комитета по экономике и управлению муниципальным имуществом И.о. председателя комитета по финансам, налоговой и кредитной политике | Т.Е. Уранова М.В. Рейхерт |

Направлено: в дело, в комиссию Новичихинского района Алтайского края по безопасности дорожного движения